| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区政务服务数据管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 区信息化运维（采购） |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区政务服务数据管理局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区大数据管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 275.90 |  | 271.29 |  |  | 10 |  | 98.33% |  | 9.83 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 275.90 |  | 271.29 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是通过更换交换机设备，保障全区网络安全稳定运行； 二是通过开展公益性公共场所无线局域网免费接入服务，逐步提升我区公益性WLAN服务质量，为群众提供安全、可靠、稳定的公益性公共场所WLAN热点服务。 |  |  |  |  |  | 已完成年度总体目标预期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 采购汇聚交换机 |  | 7台 | 7台 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 采购高性能交换机 |  | 14台 | 14台 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 公益性公共场所WLAN AP |  | 1600个 | 1600个 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 质量 | 交换机正常运行率（正常运行天数/365天）*100% |  | 100% | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 公益性WLAN一般场所，有效覆盖区域内位置 |  | 90% | 90% |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 公益性WLAN重点场所，有效覆盖区域内位置 |  | 95% | 95% |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 目标覆盖区域内，单AP互联网接入带宽 |  | ≥50 Mbps | ≥50 Mbps |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 时效 | 工作时效 |  | 及时 | 及时 |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 对全区公益性公共场所WiFi AP点进行保障，为群众提供更加优质的免费无线网络服务 |  | 覆盖1600个以上点位 | 覆盖1600个以上点位 |  |  | 30 |  | 30 |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 公共场所WLAN热点服务质量达到统一标准要求的满意度=达到标准的热点个数/总热点个数*100% |  | 100% | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.83 |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 王琪琪 |  | 联系方式： |  | 23214172 |  | 填报日期： |  |  | 20200522 |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。