2020年龙华区重点工作（民治街道）

| 序号 | 具体工作事项 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建设民治上河坊、大浪商业中心等夜间经济示范点。 | 因受疫情影响，该项目推进缓慢，目前正在深化方案中，我街道将尽快组织专家评审方案。但上河坊酒吧街景观提升工程方案、民塘路（金龙路以南）道路景观提升工程正在进行第二版修改，待区环提办立项后即可实施；另请区交通部门协调市交委关于上河坊靠民乐地铁站用地问题。 |  |  |  | 工业和信息化局  **民治街道（城市管理科）**  大浪街道 |  |
| 10 | 创建一批特色美食街、休闲购物街。 | 协调书香门第集团完善上河坊商圈内升级改造的设计方方案，与街道外围打造方案进度同步。 |  |  |  | 工业和信息化局  观湖街道  **民治街道（经济服务科）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 | 市市场监督管理局龙华监管局 |
| 66 | 完善集体资产综合监管系统，加大政策扶持力度，试点职业经理人制度，推动集体企业多元化、市场化运作。 | 1、动态更新集体资产综合监管系统信息，督促股份合作公司规范“三资”交易行为；加大对股份公司项目推送、大额交易等重点项目、交易的监管。一季度推送物业出租类项目2单，完成大额交易备案3单。2、全力做好职业经理人试点。目前区国资局已将我街道推荐的民治塘水围恒壹四季华府项目作为区职业经理人转型升级试点项目，下一步，我街道将按照区国资局的统一部署和要求，做好后续服务指导工作。 |  |  |  | 国有资产监督管理局  观湖街道  **民治街道（资产财务办）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 |  |
| 117 | 高标准打造民治、观澜两大国际化街区，搭建涉外管理服务综合平台，塑造特色街区标识体系，开展中外文化艺术和创意设计交流活动，加快引入时尚设计、电子竞技、小型会展等国际元素，营造更多适合年轻人创新生活、满足国际化交流需要的休闲空间，全力创建国际化街区“龙华样本”。 | 一是启动境外人员公共需求和满意度情况专项调查项目，已通过街道立项落实资金28.82万元；目前正在就调研提纲内容、抽样调查方法、访谈形式等问题接洽相关专业机构。  二是完成国际化街区外籍人士一站式服务中心选址（红山6979第25栋的一楼大堂及三楼架空层）。 |  |  |  | 区委（政府）办公室  文化广电旅游体育局  **民治街道（党工委办）**  观澜街道 | 区委宣传部，工业和信息化局，民政局，卫生健康局，政务服务数据管理局，城管和综合执法局，重点区域建设推进中心，观澜文化小镇建设管理中心，龙华公安分局，市交通运输局龙华管理局，住房和建设局，机关事务管理中心 |
| 126 | 力争新增道路里程20公里以上。 | 完成项目建议书编制。 |  |  |  | 市交通运输局龙华管理局  建筑工务署  区前期中心（轨道中心）  观湖街道  **民治街道（城市建设科）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 |  |
| 128 | 新增自行车道40公里。 | 完成初步设计及开展施工图编制。 |  |  |  | 市交通运输局龙华管理局  城市管理和综合执法局  区前期中心（轨道中心）  建筑工务署  观湖街道  **民治街道（城市建设科）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 |  |
| 135 | 全面落实排水管理精细化专项行动。 | 已完成20个小区（总数约150个）排水管理进小区工作，并签定了委托协议；开展排水户登记5780户（总数约20000个）。 |  |  |  | 水务局  深圳市龙华排水有限公司  观湖街道  **民治街道（水务中心）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 |  |
| 137 | 全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动。 | 已完成油淞河、牛咀水河道明渠检测任务，其中油淞河共两处Ｃ类挡墙（横岭一桥桥涵上游右岸和皓月花园段右岸约300米）已加固处理完毕；牛咀水河道共4处老旧挡墙约141米，正在申请区水务安全隐患立项。 |  |  |  | 水务局  住房和建设局  市交通运输局龙华管理局  观湖街道  **民治街道（水务中心）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 | 城市更新和土地整备局，规划土地监察局 |
| 151 | 全面完成339个城中村综合治理任务。（2020年需完成67个，其中民生实事24个，重点工作43个。） | 已完成方案设计。 |  |  |  | 城市管理和综合执法局  观湖街道  **民治街道（城中村综合治理办）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 | 工业和信息化局，住房和建设局，水务局，卫生健康局，社区网格管理中心，龙华公安分局，市交通运输局龙华管理局，市市场监督管理局龙华监管局，市生态环境局龙华管理局，龙华交警大队，深圳市消防支队龙华区大队 |
| 157 | 加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。 | 已完成前期准备，推进项目征地拆迁工作。 |  |  |  | 城市更新和土地整备局  观湖街道  **民治街道（土地整备中心）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 |  |
| 161 | 确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%。 | 已协助教育局对辖区集体物业办园且有意向转型的民治幼儿园、星星幼儿园进行办园场地勘察。 |  |  |  | 教育局  观湖街道  **民治街道（教育协调办）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 | 财政局，建筑工务署 |
| 186 | 做精做深“智慧健康养老”品牌，打造“区-街道-社区-站点-家庭”五级养老服务体系。 | 街道辖区符合条件的8家星光老年之家已经改造完毕，打造成了社区的长者服务站且对外开放。选址辖区金域华府公配房，将其改造成民治街道长者服务中心，目前正在协调场地。为做好疫情期间的社区养老服务，我街道通过走访、电访等方式排查民治街道辖区内空巢、留守、失独、不能自理长者及长者子女感染新冠肺炎、医学隔离观察或者子女亲属参加疫情防控一线工作导致无人照顾的临时困境的老年人，其中空巢、留守、独居老人共有39人，因子女参加疫情防控一线工作和患有重大疾病的临时困境的老年人共4人。 为辖区内急需口罩的独居老人发放口罩160个，为此类老人购买生活物资、购药及处理生活垃圾等跑腿30余次。 |  |  |  | 民政局  卫生健康局  观湖街道  **民治街道（统战和社会事务科）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 | 政务服务数据管理局 |
| 194 | 支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，加强网格化管理和服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。 | 1. 积极动员社会组织参与疫情志愿服务工作，支援社区人员；疫情发生后，民治促进会第一时间响应，投入疫情防控工作，安排人员进行数据收集、卡点摸排等工作。同时，做好社会组织疫情宣传工作。民治街道北站社区艺术协会、心德家庭互助协会、民安社区志愿者协会、北站社区红星关爱志愿者协会、民治街道梦飞扬志愿者协会、莲心瑜伽协会等社会组织，响应号召，积极报名参与一线防疫志愿服务，在小区门口值班登记返深人员信息、测量体温，把控小区出入情况，跟进追访实施更新信息数据。   2、民治社会组织促进会迅速行动，倡议社会组织结合自身特长开展各类线上服务。发起民治社会组织疫情线上公益课系列活动，引导社会组织开展各类线上服务课程，帮助居民舒缓压力，共抗疫情。各社会组织积极响应，开展各类线上视频、直播、PPT教学，课程共74场，涵盖京剧、瑜伽、油画、心理、太极、舞蹈等各类课程，14家社会组织参与线上直播课程。 民治各社会组织线上公益课，在特殊疫情期间开展，拉近社区邻里距离，社会组织积极发挥优势，尽其所长，为抗击疫情尽一份力量。 |  |  |  | 民政局  社区网格管理中心观湖街道  **民治街道（统战和社会事务科）**  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道 |  |