附件1

龙华区社区民生微实事工程类项目实施流程图

说明：本实施流程适用于建筑安装工程费在50万元（不含50万元）以下的非园林绿化工程及建筑安装工程费在40万元（不含40万元）以下的园林绿化工程。

# Text boxes

3.造价单位委托及预算编制

相关科室自行委托专业公司做

项目预算

1.立项审批

经社区党委或街道党工委审批通过

2.设计单位委托及设计图纸

相关科室自行委托专业公司做

项目设计

- 造价审核

由城建科（办）对项目预算进行审核

5.抽签定中标单位

从街道或区小型建设工程承包商预选库中抽选施工单位

6.合同审核

相关科室审核项目合同

7.合同签订

相关科室与项目承接单位签订合同

9.项目验收与结算

城建科（办）协助验收后由相关科室负责结算工作，工程验收审计后预留不超过10%工程款作为后续管理和维护费

8.项目实施

实施项目并依合同约定拨付资金