2020年龙华区重点工作第二季度落实情况汇总表（民治街道）

| 序号 | 具体工作事项 | 第二季度目标 | 落实情况 | 是否能按时完成第二季度目标 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建设民治上河坊夜间经济示范点。 | 民治街道： 立项。 | 已立项。预计能完成年度目标。 | 是 | 无 | 报概算 | 工业和信息化局 民治街道（城市管理科） |  |
| 10 | 创建一批特色美食街、休闲购物街。 | 民治街道： 完善商圈设计方案，进场施工准备，完成改造工作量30%。 | 已完成商圈设计方案。预计能完成年度目标。 | 是 | 无 | 继续跟踪落实 | 工业和信息化局 民治街道（经济服务科） | 市市场监督管理局龙华监管局 |
| 66 | 完善集体资产综合监管系统，加大政策扶持力度，试点职业经理人制度，推动集体企业多元化、市场化运作。 | 1.各街道灵活运用集体资产综合监管系统数据，预判股份合作公司经营状况和存在问题； 2.各街道根据城中村联防联控工作奖励机制相关方案，结合疫情防控工作推荐给予奖励的股份合作公司名单； 3.组织将区股份合作公司转型升级发展暨职业经理人试点事项报请上级审议，各相关街道指导股份合作公司做好试点项目汇报与实施。 | 1、充分运用集体资产综合监管平台，做好股份公司“三 资”管理工作。 2、按公司自评、社区推荐、街道审定的原则，初步完成了奖励的股份合作公司名单。 3、按有关程序落实经理人试点项目100 万元转型升级专项补贴的申请工作，并配合区国资局做好经理人岗位需求调研工作 4、预计能完成年度目标。 | - 是 | 无 | 继续推进落实 | 国有资产监督管理局 民治街道（资产财务办） |  |
| 117 | 高标准打造民治国际化街区，搭建涉外管理服务综合平台，塑造特色街区标识体系，开展中外文化艺术和创意设计交流活动，加快引入时尚设计、电子竞技、小型会展等国际元素，营造更多适合年轻人创新生活、满足国际化交流需要的休闲空间，全力创建国际化街区“龙华样本”。 | 民治街道： 配合红山6979招商工作，引入各类涉外商业服务设施。实施一批惠及外国人的民生微实事项目，增强居民国际化素养。采用“线上+线下”的形式，开展市民文明素养提升“修心”、“养德”、“守法”、“尚智”、“崇文”、“健体”六大行动。 | 红山6979定于6月24日开业，招商情况良好。街道防控办、各社区在疫情期间主动作为，做好相关涉外人员的服务工作，如对集中隔离对象给予安排水果、下午茶，对居家隔离对象帮助拿快递、购买生活物资，对一般人员做好涉外防控宣传等。宣传文化科牵头，开展市民文明素养六大行动，取得良好实效。深圳红山国际服务中心6月18日启动装修，预计10月下旬可揭牌。预计能完成年度目标。 | 是 | 无 | 按年度计划，积极推进国际化建设相关工作。对接市区相关单位，加快引入深圳红山国际服务中心相关业务、资源。 | 区委（政府）办公室 文化广电旅游体育局 民治街道（党工委办） | 区委宣传部，工业和信息化局，民政局，卫生健康局，政务服务数据管理局，城管和综合执法局，重点区域建设推进中心，龙华公安分局，市交通运输局龙华管理局，住房和建设局，机关事务管理中心 |
| 126 | 力争新增道路里程20公里以上。 | 协调督促各建设主体责任单位开展道路建设前期和建设工作。 | 目前我街道正在实施的宝山西路、红木一街、红木二街、红木四街、水榭公馆周边配套道路项目，正在开展前期工作。预计能完成年度目标。 | 是 | 无 |  | 市交通运输局龙华管理局 建筑工务署 区前期中心（轨道中心） 民治街道（城市建设科） |  |
| 128 | 新增自行车道40公里。 | 协调督促各建设主体责任单位开展自行车道前期工作。 | 目前我街道正在实施的民旺街项目，正在进行预算审核。预计能完成年度目标。 | 是 | 无 |  | 市交通运输局龙华管理局 城市管理和综合执法局 区前期中心（轨道中心） 建筑工务署 民治街道（城市建设科） |  |
| 135 | 全面落实排水管理精细化专项行动。 | 水务局： 累计完成470个小区排水管理进小区； 持续开展排水户普查登记工作； 做好排水精细化工作宣传。 开展排水管理工作例会制。 龙华排水有限公司： 完成辖区30%小区排水管网移交接管工作； 做好排水精细化工作宣传。 | 一、已完成404个小区排水管理进小区工作，并签定了委托协议；二、开展排水户登记7620户；三、管网总长1154.797公里（已扣除废除量），其中，城中村存量管网231.962公里，小区存量管网761.252公里，新建已移交管网164.669公里，新建未移交管网56.351公里，废除管网59.437公里。预计能完成年度目标。 | 是 | 无 |  | 水务局 深圳市龙华排水有限公司 民治街道（水务中心） |  |
| 137 | 全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动。 | 民治街道： 1、完成河道暗渠检测工作，并将检测结果报区水务局，同时开展该部分C类挡墙立项工作； 2、对已完成检测的C类挡墙，二季度完成整治方案制定、立项、初步设计及概算编制。 | 1、暗渠（盖板涵）检测工程正在签订合同。 2、已检测为C类的挡墙，油松河已完成治理。牛咀水其中1处已完成加固。牛咀水剩余位置涉及临河房屋问题，治理方案报区水务局审核暂未通过。正在对该处进行监测工作。预计能完成年度目标。 | 暗涵检测工作正常推进，预计可完成季度目标。 | 牛咀水樟坑段C类挡墙治理，由于涉及临河房屋，治理难度较大 | 请区水务局予以技术支持，完成牛咀水C类挡墙的方案。 | 水务局 住房和建设局 市交通运输局龙华管理局 民治街道（水务中心） | 城市更新和土地整备局，规划土地监察局 |
| 151 | 全面完成339个城中村综合治理任务。（2020年需完成67个，其中民生实事24个，重点工作43个。） | 民治街道（7个）： 7个城中村完成初步设计及概算编制。 | 已完成施工图编制和标底编制，正在施工招标。预计能完成年度目标 | 是 | 无 | 抓紧完成施工招标，争取早日进场施工 | 城市管理和综合执法局 民治街道（城中村综合治理办） | 工业和信息化局，住房和建设局，水务局，卫生健康局，社区网格管理中心，龙华公安分局，市交通运输局龙华管理局，市市场监督管理局龙华监管局，市生态环境局龙华管理局，龙华交警大队，深圳市消防支队龙华区大队 |
| 157 | 加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。 | 推进项目拆迁整备工作，补偿建筑物3万平方米，整备土地入库40公顷。 | 已申报办理入库手续土地面积7.2公顷，完成房屋征收0.07万㎡。龙华二线拓展区民悦北路拆除（简上新村32号）房屋，拆除面积546.2.预计能完成年度目标。 | 是 | 龙华二线拓展区民悦北路一栋房屋待拆除 | 正与其谈判、沟通。 | 城市更新和土地整备局 民治街道（土地整备中心） |  |
| 161 | 确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%。 | 民治街道： 协助教育局对有意向转型的民办幼儿园进行评估及补偿谈判工作。 | 已协助教育局完成民治幼儿园租金市场指导价评估，正在与幼儿园业主方商谈实际租金。预计能完成年度目标。 | 是 | 无 |  | 教育局 民治街道（教育协调办） | 财政局，建筑工务署 |
| 186 | 做精做深“智慧健康养老”品牌，打造“区-街道-社区-站点-家庭”五级养老服务体系。 | 民治街道： 将符合改造升级条件的社区星光老年之家进行改造，打造成社区长者服务站。 | - 以民治街道长者服务中心为核心，辐射到各收长者服务站、星光老年之家，疫情期间主要通过各长者微信群了解老年人的服务需求，组织老人家开展线上防疫知识培训、线上文体活动；积极走访辖区内独居老人及疫情期间需要特殊帮助的老人，对独居老人做到了一天一电话访问服务，并针对其需求提供采购生活用品、陪同就医等服务；在北站社区建立助老服务队，并组织队员开展沟通技巧、护理知识等相关培训，探索由低龄老人服务高龄老人的养老志愿服务体系。预计能完成年度目标。 | - 是 | - 无 | 全面推广长者助餐服务，整合现有党群服务中心等资源，引进康复理疗等养老服务项目。 | 民政局 卫生健康局 民治街道（统战和社会事务科） | 政务服务数据管理局 |
| 194 | 支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，加强网格化管理和服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。 | 民治街道： 开展社会组织讲师进阶课程，提升社会组织在项目撰写、项目运行、项目逻辑及语言表达方面的能力，充分发掘和培养优秀的公益管理人才及团队。 | - 1.开展我是主讲人-民治社会组织讲师打造课程。通过推动主讲人轮换制度和民治社会组织讲师月度试讲课，加强社会组织讲师训练强度及难度。通过每月出课，团队评分的方式，选出每月讲师之星。通过不断打磨，培育出一批民治辖区优秀讲师队伍。第一季度开展培训4场。 - 2.开展民治社会组织助疫活动。由促进会带头，民治恒穗玫瑰花手工协会、梦飞扬志愿者协会、民治街道龙旭戏曲协会及民治婚姻家庭服务协会开展流浪乞讨、独居老人、社区一线工作人员、慰问活动。一季度月份开展上门慰问50户，开展健康驿站心理咨询服务81小时，服务个案10个。 - 3.开展助力疫后重建，促进家庭和谐健康发展活动。整合社会组织开展心理减压、亲子关子、家庭关系辅导等活动，帮助民治街道辖区范围内受疫情影响的社区居民进行情绪调节和心理调适，构建幸福家庭，促进疫后家庭和社会的健康发展。第二季度开展亲子温暖系列活动3场，家庭关系修复营活动6场。预计能完成年度目标。 | - 是 | - 无 | 开展社会组织培训、文化节活动，通过系列活动、风采展示等形式，提升社会组织认知度。助力社会组织品牌项目打造，帮助社会组织参与社会治理。 | 民政局 社区网格管理中心 民治街道（统战和社会事务科） |  |