观澜街道2020年区民生实事第三季度落实情况

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 第三季度目标 | 落实情况 | 年底是否能完成年度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）居住服务类 | **推动燃气管道入户、降费：**（1）新建市政中压燃气管网16公里；新增管道天然气用户2.3万户。（2）全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，由1300元/户降为900元/户。 | 14 | 14-2 | 降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准 | 全面督促各街道办按900元/户的出资标准开展城中村管道天然气入户改造工程。完成大水田住宅东区、木头湖新村、庙溪新围、桥头公园小区燃气入户工程工程量80% | 已按900元/户的出资标准开展城中村管道天然气入户改造工程。大水田住宅东区、木头湖新村、庙溪新围、桥头公园小区燃气入户工程完成工程量100%。（已完成） | 是 | 无 | 无  | 住房和建设局观湖街道民治街道龙华街道大浪街道福城街道观澜街道(建设工程事务中心) | 发展和改革局，财政局，城市管理和综合执法局 |
| （五）市容环境提升类 | **加快城中村综合整治：**完成24个城中村综合整治。 | 17 | 17-6 | 观澜街道4个城中村综合治理项目（老一村、万安堂村、吓呃村、马坜围仔村） | 进场施工完成40%工程量 | 1、老二村东区完工；2、老二村西区完工；3、老一村完成总工程量的45%；4、水围村南区完成工程总量83%。**（按计划推进）**备注：万安堂村、吓呃村、马坜围仔村已取消并调整为老二村东、西区和水围村南区。 | 是 | 无 | 无 | 城市管理和综合执法局观澜街道（执法队城市管理科） |  |
| （六）交通优化类 | **优化城区环境：**完成德逸公园北侧边坡周边综合提升、上塘道社康周边环境综合提升、桂月路（泗黎路口至桂花路平交口段）环境综合整治、环城绿道入口沿线建筑立面改造、华繁路建筑立面改造、浪静路时尚街区改造等6个项目。 | 20 | 20-3 | 桂月路（泗黎路口至桂花路平交口段）环境综合整治工程 | 完成竣工验收 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | 观澜街道（执法队城市管理科） |  |
| **加快道路提升改造：**完成观澜古寺配套道路、观城社区金茂路至精工机械包装设备有限公司路段、白鸽湖路段、金湖湾、富士康北门、金华路（新斜山门前路）、润塘工业区、银河西路、民丰路（民治大道-民康路）、田茜片区路网、章阁片区路网、大富路（桂月路-桂香路）、建设路（布龙路-东环二路）、富康工业区路（人民路-富康工业区）等14条道路提升改造。 | 29 | 29-1 | 观澜古寺配套道路改造提升工程 | 完工。 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | 观澜街道(建设工程事务中心) |  |
| 29-8 | 银河西路改造工程 | 完成70%工程量。 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | 观澜街道(建设工程事务中心) |  |