观澜街道2020年区民生实事第三季度落实情况

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | | 项目名称 | 第三季度目标 | 落实情况 | 年底是否能完成  年度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）居  住  服  务  类 | **推动燃气管道入户、降费：**  （1）新建市政中压燃气管网16公里；新增管道天然气用户2.3万户。  （2）全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，由1300元/户降为900元/户。 | 14 | 14-2 | 降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准 | 全面督促各街道办按900元/户的出资标准开展城中村管道天然气入户改造工程。  完成大水田住宅东区、木头湖新村、庙溪新围、桥头公园小区燃气入户工程工程量80% | 已按900元/户的出资标准开展城中村管道天然气入户改造工程。大水田住宅东区、木头湖新村、庙溪新围、桥头公园小区燃气入户工程完成工程量100%。  （已完成） | 是 | 无 | 无 | 住房和建设局  观湖街道  民治街道  龙华街道  大浪街道  福城街道  观澜街道  (建设工程事务中心) | 发展和改革局，财政局，城市管理和综合执法局 |
| （五）市  容  环  境  提  升  类 | **加快城中村综合整治：**  完成24个城中村综合整治。 | 17 | 17-6 | 观澜街道4个城中村综合治理项目（老一村、万安堂村、吓呃村、马坜围仔村） | 进场施工完成40%工程量 | 1、老二村东区完工； 2、老二村西区完工；  3、老一村完成总工程量的45%；  4、水围村南区完成工程总量83%。**（按计划推进）** 备注：万安堂村、吓呃村、马坜围仔村已取消并调整为老二村东、西区和水围村南区。 | 是 | 无 | 无 | 城市管理和综合执法局  观澜街道  （执法队城市管理科） |  |
| （六）交  通  优  化  类 | **优化城区环境：**  完成德逸公园北侧边坡周边综合提升、上塘道社康周边环境综合提升、桂月路（泗黎路口至桂花路平交口段）环境综合整治、环城绿道入口沿线建筑立面改造、华繁路建筑立面改造、浪静路时尚街区改造等6个项目。 | 20 | 20-3 | 桂月路（泗黎路口至桂花路平交口段）环境综合整治工程 | 完成竣工验收 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | 观澜街道  （执法队城市管理科） |  |
| **加快道路提升改造：**  完成观澜古寺配套道路、观城社区金茂路至精工机械包装设备有限公司路段、白鸽湖路段、金湖湾、富士康北门、金华路（新斜山门前路）、润塘工业区、银河西路、民丰路（民治大道-民康路）、田茜片区路网、章阁片区路网、大富路（桂月路-桂香路）、建设路（布龙路-东环二路）、富康工业区路（人民路-富康工业区）等14条道路提升改造。 | 29 | 29-1 | 观澜古寺配套道路改造提升工程 | 完工。 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | 观澜街道  (建设工程事务中心) |  |
| 29-8 | 银河西路改造工程 | 完成70%工程量。 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | 观澜街道  (建设工程事务中心) |  |