| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区政务服务数据管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 龙华区政务服务系统运维费用 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区政务服务数据管理局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区政务服务数据管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 55.92 | 55.92 |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 55.92 | 55.92 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过现场人员运维服务，迅速加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证我区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三个层级的推广和深化应用。 |  |  |  |  | 已完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 无 |
|  |  |  | 质量 | 深圳市权责清单事项管理系统正常运作率（正常运作天数/365天）*100% | 100% | 100% |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 无 |
|  |  |  |  | 深圳市一窗综合服务受理平台正常运作率（正常运作天数/365天）*100% | 100% | 100% |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 无 |
|  |  |  |  | 深圳市通用审批系统正常运作率（正常运作天数/365天）*100% | 100% | 100% |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 无 |
|  |  |  |  | 网上办事大厅龙华分厅正常运作率（正常运作天数/365天）*100% | 100% | 100% |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 无 |
|  |  |  |  | 系统事件解决率(已解决事件数/事件受理数）*100% | ≥95% | 99.65% |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 无 |
|  |  |  |  | 运维人员到岗率（实际到岗技术人员人数/合同规定技术人员人数）*100% | 100% | 100% |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 时效 | 工作时效 | 及时 | 及时 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 无 |
|  |  |  | 社会效益 | 保障项目正常运转 | 项目正常运转 | 完成 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 无 |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 无 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 无 |
|  | 满意度指标 |  | 使用我区政务服务系统的使用者对运维服务的满意度 | 以使用者提出的问题处理完成情况为依据，处理完成满意率（已处理数/处理总数）*100% | ≥95% | 99% |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 麦清琪 |  | 联系方式： | 23332097 |  |  | 填报日期： |  |  | 20200521 |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。