附件

龙华区2022年民生实事备选项目任务分解表

**（杜绝出现“我部”、“我局”、“我街道”等不恰当表述；多项措施请用“1.2.3.……”来排序，项目名称后请以括号形式备注联系人和电话，具体填报要求可参考通知。）**

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第二季度目标 | 进展情况 | 进度评价 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、推行就业优先政策 | **促进职业技能提升：**开展龙华区2022年公益职业技能培训20班次。开展“粤菜师傅”培训300人次，建成6个南粤家政基层服务站，打造3至5家技能大师工作室。 | 9 | 9-2 | 来深建设者心理咨询服务站 | 建设1个来深建设者心理咨询服务站，通过“排查-筛选-疏导-干预”等4步工作流程，建立心理服务疏导和危机干预机制。 | 开通来深建设者心理咨询服务热线，开展咨询服务。 | 已开通来深建设者心理咨询服务热线，并吸纳具备二级心理证书的人才提供心理咨询服务。在劳动争议处置中，将普法与心理干预结合，促进劳动争议化解在案前。同时结合“与你同行”，开展了一场以心灵疗愈为主题的劳务工关爱活动。 | 已完成 | 民治街道 |
| 四、营造宜居生活环境 | **建设提升社区公用设备：**1.完成2022年度纳入补助范围老旧电梯的更新改造大修工作，发放补助资金。建立老旧小区加装电梯工作机制，统筹推进加装电梯工作。2.因地制宜建设1166个电动自行车充电插口，更换一批老旧路灯设施。 | 11 | 11-3 | 电动自行车充放设施建设项目 | 建设1166个充电插口。 | 引进电动自行车充电桩运营公司，审核运营资质等情况。 | 已经完成5家电动自行车充电桩运营公司的引进和审核运营资质等工作。 | 已完成 | 区消安委办、各街道 |
| 四、营造宜居生活环境 | **提升公园供给与质量：**新建、改造提升10个公园。 | 16 | 16-4 | 白松一路街心花园提升工程 | 完工。 | 完成工程量50% | 完成工程量55% | 已完成 | 民治街道 |
| 16-5 | 横岭四区公园环境提升工程 | 完工。 | 完成工程量25% | 完成工程量40% | 已完成 | 民治街道 |
| 16-7 | 北部片区社区花园建设 | 完工。 | 申报立项、取得概算批复，开展施工招标。 | 已进场施工，目前已完成清表工作。 | 已完成 | 民治街道 |
| 四、营造宜居生活环境 | **优化辖区节点、道路环境：**完成11处节点、道路环境整治提升，推进东环二路综合整治。 | 17 | 17-7 | 赤公坑路景观提升工程 | 完工。 | 完成工程量30% | 完成工程量35%. | 已完成 | 民治街道 |
| 五、加大社会保障力度 | **开展老年人关爱服务：**1.完成龙华敬老院改造，新建6个长者服务站（点）。2.为辖区户籍失能和高龄老年人提供居家无障碍改造服务和智能产品，全年完成40户家庭适老化改造。3.开展数字化、智能化养老服务。 | 19 | 19-3 | 民治街道社区长者服务站（点）建设项目 | 完成新龙大厦、安宏基天曜广场、万科和风轩等3个长者服务点建设。 | 确定场所设计方案 | 已确定好设计方案，安宏基及万科均已进场施工。 | 已完成 | 民治街道 |
| **开展特殊群体帮扶：**1.续建龙华区社会福利综合服务中心，完成民治街道残疾人综合培训及残障儿童家庭服务区改造并投入使用。2.实施龙华区残疾人社会心理服务建设项目，街道职康中心及残疾人定点康复机构社会心理服务室设置率达100%，设立2个社会心理服务示范服务点，对严重心理障碍的残疾人制订个性化疏导方案，干预率达80%以上。3.提供残疾人精准康复服务，全年帮助户籍残疾人申请300件辅具补贴，为辖区户籍残疾人提供康复训练指导。 | 20 | 20-2 | 民治街道残疾人综合培训及残障儿童家庭服务区改造项目 | 完工并投入使用。 | 1.督促和协调施工方加快进度进行工程施工并做好安全管理工作。2.完成主体工程10%工程量。  | 1.项目工程安全管理工作落实到位，未发生安全事故。2.已完成主体工程50%工程量。  | 已完成 | 民治街道 |
| **开展普法活动：**1.完成30场社会保险“3+1”送法上门活动。2.开展民治街道企业和谐劳动关系系列普法活动12场。 | 21 | 21-2 | 民治街道企业和谐劳动关系系列普法活动 | 开展12场培训。 | 结合劳动保障监察专项行动等，开展10场送法上门和3场普法宣传活动。 | 结合“与你同行”关爱劳务工活动、安全生产月等开展了3场普法宣传活动。并结合日常企业巡查、纠纷调处，针对重点企业开展30余场送法上门服务。 | 已完成 | 民治街道 |
| **畅通城市交通网络：**打通7条断头路。 | 24 | 24-6 | 白松二路 | 完工。 | 总体形象进度50%。 | 已打通断头路白松二路。 | 已完成 | 民治街道、建筑工务署 |
| **整治辖区道路拥堵点和安全隐患点，开展交通安全精准宣传：**1.完成7个拥堵点治理，优化至少10个路口的交通组织。完成一批重点路口右转盲区改造和无灯控行人过街路口提升。2.组建专兼职交通安全宣传队伍，开展系列教育培训活动。 | 26 | 26-4 | 重点路口右转盲区改造项目 | 完工。 | 征求意见，完善设计，施工图编制  | 8个“锐角相交”路口已移交招标组招标。 | 已完成 | 民治街道 |
| 26-5 | 无灯控行人过街路口改造提升项目 | 完工。 | 征求意见，完善设计，施工图编制  | 9个路口的概念方案已编制完成，拟发函征求各部门意见。 | 已完成 | 民治街道 |
| 八、筑牢城市安全屏障 | **提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：**创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。 | 31 | 31-3 | 碧水龙庭幼儿园东侧挡墙治理工程 | 完工。 | 完成工程量50% | 已完工 | 已完成 | 民治街道 |
| 31-4 | 民治街道逸秀公园边坡治理工程 | 完工。 | 完成工程量50% | 完成工程量95% | 已完成 | 民治街道 |
| 31-5 | 春华四季园西北侧与平安路交界挡墙治理工程（陈剑松，13528827099） | 完工。 | 完成工程量50% | 已完工 | 已完成 | 民治街道 |
| 八、筑牢城市安全屏障 | **提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：**创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。 | 31-6 | 滢水山庄1区西侧边坡治理工程（李东云13714505557，） | 完工。 | 完成工程量50% | 完成工程量的95% | 已完成 | 民治街道 |
| 31-7 | 市101工程后侧山体边坡治理工程（李东云13714505557，） | 完工。 | 完成工程量50% | 完成工程量50% | 已完成 | 民治街道 |
| **广泛实施社区民生微实事：**2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | 社区民生微实事(联系人：罗镇彪，81718038） | 2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 1.征集、审核社区民生微实事项目100个，挖掘老百姓迫切需要、热切关注的民生微小项目。2.指导、监督民生微实事项目高效实施，切实解决群众实际问题。 | 1、街道民生微实事领导小组分别于5月10日、6月2日召开民生微实事项目评审会，通过民微项目共157个，总计金额1251.17万元，通过了“全国助残日”残障者慰问物资购置、社区第七届广场舞大赛、“心舒民安”--社区心理服务等一批群众急、难、愁、盼的项目。2、开展民生微实事项目前置审核，进一步优化实施方案，切实解决群众实际问题。 | 已完成 | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、各街道 |