附件

观澜街道2022年区民生实事第三季度落实情况

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度工作任务 | 第三季度工作计划 | 落实情况 | 进度评价 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、营造宜居生活环境 |  |  | 11-3 | 电动自行车充放设施建设项目 | 建设1166个充电插口。 | 累计完成780个充电插口建设。 | 观澜街道累计完成100个充电插口建设（根据区消安委办给与观澜街道的任务数，已完成年度目标） | ▋ | 区消安委办、各街道 |
| 19-4 | 观澜街道社区长者服务点（站）建设项目 | 完成黎光社区茗语华苑长者服务站建设。 | 完成长者服务站配套服务设施进场。 | 完成长者服务站软装建设，空调安装、设施进场工作（项目可顺利完成年度目标） | ▋ | 观澜街道 |
| 23-7 | 鑫天路（俊景路-环岛路）工程 | 完工。 | 完工。 | 完工（完成年度目标） | ▋ | 观澜街道 |
| 23-13 | 广培社区广华路（木头湖村-高尔夫大道）改造工程 | 完工。 | 完成工程量50%。 | 完工（完成年度目标） | ▋ | 观澜街道 |
| **推进停车场建设：**君子布社区凌屋村北侧公共临时停车场完工。 | 27 | 君子布社区凌屋村北侧公共临时停车场新建工程 | 完工。 | 完成总工程量的75%。 | 完工（完成年度目标） | ▋ | 观澜街道 |
| 八、筑牢城市安全屏障 | **提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：**创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。 |  | 31-15 | 桂花社区桂花桥11号（鑫泽豪五金厂）旁边坡治理工程 | 完工。 |  | 完工（完成年度目标） | ▋ | 观澜街道 |
| 31-16 | 天惠厂挡墙 | 完工。 | 完工。 | 完工（完成年度目标） | ▋ | 观澜街道 |
| 31-17 | 老围新村28号后边坡 | 完工。 | 完成工程量50%。 | 完工（完成年度目标） | ▋ | 观澜街道 |
| 31-18 | 广培社区深德学校东校宿舍后边坡 | 完工。 | 完成工程量50%。 | 完工（完成年度目标） | ▋ | 观澜街道 |
|  | 32-3 | 龙华区生命关爱中心 | 建成并投入使用。 | 投入使用。 | 已投入使用（完成年度目标） | ▋ | 观澜街道 |
| **广泛实施社区民生微实事：**2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | 社区民生微实事 | 2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 持续推进民生微实事项目开展，对2021年实施的项目进行抽查审计。 | 截至目前，观澜街道已审核通过各类社区民生微实事116项，投资金额786.55万元，其中工程类项目4项，投资金额106.95万元；服务类项目104项，投资金额592.92万元；实物类项目8项，投资金额86.68万元。 | ▋ | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、各街道 |