附件1

龙华区2022年民生实事项目落实情况汇总表

**对于未完成年度目标的所有滞后项目，尤其是区人大常委会重点监督的47个项目（详见附件2），要随落实情况报送书面分析报告**，详细分析存在问题、滞后原因（包含主观、客观两方面因素）、下一步工作计划，同时尽早向分管区领导汇报。**对于在2022年12月31日后完成的项目，**也需要随落实情况报送书面分析报告。

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 截至2022年12月31日完成情况 | 存在问题/年度目标调整情况 | 下一步工作计划 | 截至2022年12月31日是否完成年度目标 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **开展劳务工关爱、维权服务：**1.实施“春暖龙华”“与你同行”“龙月华光”“榕树家园”等关爱劳务工活动项目不少于40场（含关爱服务、普法宣传、各类专业、兴趣小组等活动）。2.建设1个来深建设者心理咨询服务站。3.开展12场“巡回仲裁庭”活动。4.在各级党群服务阵地新增建设10个“暖心柜”。 | 9 | 9-2 | 来深建设者心理咨询服务站 | 建设1个来深建设者心理咨询服务站，通过“排查-筛选-疏导-干预”等4步工作流程，建立心理服务疏导和危机干预机制。 | 1.已建立心理咨询服务站，并在樟坑二办一楼大厅设置服务窗口，开通服务热线，与信访、立案、南粤家政业务联动，吸纳具备二级心理证书的人才提供现场咨询、电话咨询服务。2.在劳动争议案件和劳资纠纷调解中，针对极端维权人员，由心理咨询师参与调处，将普法与心理干预结合，促进矛盾纠纷高效化解。3.同时第二季度结合“与你同行”，开展了1场以心灵疗愈为主题的劳务工关爱活动；第三季度结合线下公益招聘会，开展了2场来深建设者心理咨询服务站宣传活动，并为求职者提供现场咨询。 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| **建设提升社区公用设备：**1.完成2022年度纳入补助范围老旧电梯的更新改造大修工作，发放补助资金。建立老旧小区加装电梯工作机制，统筹推进加装电梯工作。2.因地制宜建设1166个电动自行车充电插口，更换一批老旧路灯设施。 | 11 | 11-3 | 电动自行车充放设施建设项目 | 建设1166个充电插口。 | 已完成120个充电插口数量的建设任务。 |  |  | 已完成 | 区消安委办、各街道 |
|  |  | 16-4 | 白松一路街心花园提升工程 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 16-5 | 横岭四区公园环境提升工程 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 16-7 | 北部片区社区花园建设 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 17-7 | 赤公坑路景观提升工程 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 19-3 | 民治街道社区长者服务站（点）建设项目 | 完成新龙大厦、安宏基天曜广场、万科和风轩等3个长者服务点建设。 | 新龙大厦、安宏基天曜广场、万科和风轩等3个长者服务点已完工。 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 五、加大社会保障力度 | **开展特殊群体帮扶：**1.续建龙华区社会福利综合服务中心，完成民治街道残疾人综合培训及残障儿童家庭服务区改造并投入使用。2.实施龙华区残疾人社会心理服务建设项目，街道职康中心及残疾人定点康复机构社会心理服务室设置率达100%，设立2个社会心理服务示范服务点，对严重心理障碍的残疾人制订个性化疏导方案，干预率达80%以上。3.提供残疾人精准康复服务，全年帮助户籍残疾人申请300件辅具补贴，为辖区户籍残疾人提供康复训练指导。 | 20 | 20-2 | 民治街道残疾人综合培训及残障儿童家庭服务区改造项目 | 完工并投入使用。 | 已完工并投入使用。 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
|  |  |  | 21-2 | 民治街道企业和谐劳动关系系列普法活动 | 开展12场培训。 | 1.全年结合“春暖龙华”、“与你同行”等关爱劳务工活动、安全生产月、线下公益招聘会等开展了8场普法宣传活动。2.结合根治欠薪、“安薪在深”、打击非法用工等专项行动，开展40余次上门普法行动，通过“以案释法”做到“调解一案，教育一群”。3.疫情期间针对复杂严峻的疫情形式开展4次专项行动，督促企业合法用工、严格落实各项疫情防控要求，共计宣传281人次。 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
|  |  |  | 24-6 | 白松二路 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道、建筑工务署 |
|  |  |  | 26-4 | 重点路口右转盲区改造项目 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 26-5 | 无灯控行人过街路口改造提升项目 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 31-3 | 碧水龙庭幼儿园东侧挡墙治理工程 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 31-4 | 民治街道逸秀公园边坡治理工程 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 31-5 | 春华四季园西北侧与平安路交界挡墙治理工程 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 31-6 | 滢水山庄1区西侧边坡治理工程 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| 31-7 | 市101工程后侧山体边坡治理工程 | 完工。 | 已完工 |  |  | 已完成 | 民治街道 |
| **广泛实施社区民生微实事：**2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | 社区民生微实事 | 2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 第四季组织召开民生微实事评审会1次，审核民生微实事项目31个，资金277.4万元。全年共计实施民生微实事项目378个，投入资金2400万元，顺利完成2022年度任务，解决一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 |  |  | 已完成 | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、各街道 |