附件5

| 专项资金支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 5G基站建设资助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金主管单位 | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 5,692.00 | 5,692.00 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 0 | 5,692.00 | 5,692.00 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展本项目，完成5G基站建设的电信运营企业资助工作，保障5G基站建设工作顺利推进。 |  |  |  |  | 已完成5G基站建设的电信运营企业资助工作，有效推进我区5G基站建设工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 电信5G基站 | 2045个 | 2045个 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 联通5G基站 | 1997个 | 1997个 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 移动5G基站 | 1650个 | 1650个 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 补贴申请审批准确率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作完成时间 | 2020年底前完成资金拨付 | 2020年底前已完成资金拨付 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 有效实现龙华区5G独立组网全覆盖 | 有效 | 有效 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有效推动5G产业高质量发展 | 有效 | 有效 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 电信运营商满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 填报人： |  | 严在旭 |  | 联系方式： | 15889488734 |  | 填报日期： |  |  | 2021-03-25 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。