龙华区2023年第三季度民生实事项目进展情况一览表

（截至2023年9月30日）

| 民生事项 | 序号 | | 项目名称 | 年度目标 | 第三季度目标 | 第三季度进展情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示 例 | | | | | | 有动作、有最新进展、有数据体现，内容需简明扼要、条目式陈列，不超过**300字**。可参考：  1.已完成总体形象进度80%，正开展竣工验收相关工作。  2.已举办2次培训，参加人数达1000人次。  3.已梳理排查问题20项，18项完成整改，2项预计于10月1日完成整改。  4.已于7月15日召开会议，安排部署加强巡查等18项工作举措，确保完成目标。  5.序号用1.2.表示。 | 内容需简明扼要、条目式陈列，不超过**300字**。具体要求：  1.有针对性：下一步计划要紧紧围绕存在问题，提出具体、可行的整改措施，不写空话、套话；  2.有预见性：存在问题需预估影响范围，如，预计影响竣工验收、对照计划工期已延期2个月；下一步工作计划需列明举措和时限，如：会同相关单位召开专项工作会议，预计10月底前完成问题整改，11月底前恢复正常进度，可顺利完成四季度目标。 | - | - | - |
|  |  | 10-3 | 星河传奇暖蜂驿站 | 完工并正式投入运营，提升就业群体的获得感、幸福感和安全感。 | 投入运营，预计服务900余人次。 | 1、常态化开展暖蜂驿站开放运营及辖区周边骑手站点走访，目前驿站运行良好。本月开展新业态劳动者关爱慰问活动9场次，为周边外卖小哥、快递骑手、环卫工人等劳动者送上慰问品，并持续加大未入会人员的入会动员工作。  2、9月19日，常态化开展“骑士节”夏季温暖骑手关爱活动，慰问关爱骑手超400人。9月初，民乐社区工联会开展户外劳动者送清凉活动，为50位环卫工人、快递小哥、外卖小哥等送去解暑清凉物资。为深入推进辖区新就业形态劳动者关爱服务工作，9月11日下午，民治街道总工会、樟坑社区工联会联合走访新业态服务站点并调研需求，经了解，两个站点负责人均已调整。现有外卖员约200人。工会工作人员向站点负责人询问有关活动情况及活动意愿继需求。  3、重点摸排25人以上企业，推动未建会企业组建工会组织，截至7月30日，已推动47家企业组建工会，超额完成全年目标。 |  | ▋ | 民治街道 | / |
| 13-3 | 北站壹号楼宇党群服务中心 | 完工。 | 完成工程量80%。 | 1、已完成总体工程建设，并正式投入运营。  2、举办惠企进党群、益企沙龙、共建读书会等活动29场次，服务人数1000余人次。  3、接待各级领导调研20次，接待人数近600人次。  4、进一步强化反馈机制、细化党群活动方案，部署“三区融合”及“十个壹”品牌项目开展，强调党群安排巡查、优服务等13项工作举措。 |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| 18-8 | 人民路与福龙路交汇渠化岛及路面改造工程 | 完工。 | 完成工程量80%。 | 已完成总体形象进度100%，完成竣工验收相关工作。 |  | ▋ | 民治街道（工务） | / |
| 19-2 | 深圳北站垃圾转运站整治工程 | 完工。 | 完成施工进度60%。 | 完成施工进度80%。 |  | ▋ | 民治街道（市政） | / |
| 24-5 | 龙华新城核心地区01-01-01地块配套道路工程 | 完工. | / |  |  | 已完成 | 民治街道（工务） | / |
| 31-11 | 樟坑二区、华侨新村危险挡墙治理工程 | 完工。 | 完成工程量80%。 | 已完成总体形象进度100%，完成竣工验收相关工作。 |  | ▋ | 民治街道（工务） | / |
| 32-4 | 民治街道居家安全知识“云竞赛”活动 | 居家安全知识宣传全覆盖辖区居民70万人，切实提升安全防范意识和能力。 | 根据方案要求，运用“互联网+”宣传新模式，采取“答题+学习+竞赛”的方式，全面铺开民治街道家庭式居家安全知识“云竞赛”活动。 | 5月22日至6月21日开展为期30天的民治街道家庭式居家安全知识“云竞赛”活动，精准化宣传，有效提升辖区居民安全防范意识和能力，营造了学安全、讲安全、会安全的安全文化氛围。此次活动参与人数达20余万人次，覆盖群众近200万人次。 |  | ▋ | 民治街道 | / |
| 32-5 | 民治街道安全第一课 | 1.分别对辖区工业园区、写字楼宇、大型商超、“三小”餐饮场所、建筑施工、出租屋楼栋、社区网格员，处置员等重点行业领域，开展安全教育专题培训。  2.培训人数达到10000人以上。 | / |  |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| **广泛实施社区民生微实事：**2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | | 社区民生微实事审核项目 | 2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 全面推进民生微实事项目开展。 | 根据民生微实事需求调研的结果形成了民治街道民生微实事需求清单，按需提供服务。截至目前，街道共组织召开四批社区民生微实事项目评审会，共审核项目386个，审批金额约3070万元。 |  | ▋ | 区委组织部、民政局、各街道 | / |