版画基地夜间户外亮化及景观提升服务

项目需求书

一、项目目标

版画基地作为首批“深圳特色文化街区”之一，至今已接待游人1000多万人次，成为深圳重要的公共文化服务平台与特色文化名片，是得到广大市民群众一致好评的文化惠民项目。为更好地满足市民群众的游览需求,助力夜间经济发展，版画基地（博物馆）拟在版画基地夜间开放区域，增加符合园区特色、具有夜间照明功能的景观小品或装置。

二、时间安排（暂定）

2023年11月-2024年2月

三、报名截止时间：2023年11月26日

四、项目内容及要求

| 东区景观提升，包括主干道，东区广场 |
| --- |
| 序号 | 区域项目 | 体量范围 | 设计制作要求 | 单项 限额 |
| 1 | 入口主路灯箱长廊 | 主干道展示长廊50米，高2.5米 | 设计：道路左侧原展示长廊改造灯箱长廊，包含软膜内容平面设计。 | 5万元 |
|  |  |  | 制作：灯箱外壳有防水防潮设计。 |  |
|  |  |  | 安装：与原长廊行架完美契合 |  |
| 2 | 菩提树艺术小品 | 东区菩提树树冠范围20平米 | 设计：小品设计围绕菩提树展开，与树木有机融合，艺术创意浓厚。 | 4.5万元 |
|  |  |  | 制作：小品材质及工艺采用户外材料，夜间具有发光设计。 |  |
|  |  |  | 安装：设计安装不允许损害菩提树枝冠根系。 |  |
| 3 | 东区版画艺术装置 | 东区艺术部落与东区广场约2.2万平米，数量不超过13个 | 设计：以传统版画或版画工具为元素的打卡雕塑装置，能融入古村环境设计，可夜间观赏。 | 10万元 |
|  |  |  | 制作：材质工艺耐雨水日晒，有防刮伤刺伤处理。 |  |
|  |  |  | 安装：有钢结构支撑，安装牢固，防推倒。 |  |
| 4 | 东区建筑群氛围灯光 | 东区艺术部落建筑群约1.7万平米 | 设计：造型设计融入古村环境，具有观赏性与实用照明功能。 | 9.5万元 |
|  |  |  | 制作：户外照明材质。 |  |
|  |  |  | 安装：包含铺设线材，做好户外防漏电处理。 |  |
| 西区景观提升，包含西区主路，西区广场，荷叶塘与半月塘。 |
| 1 | 西区主路艺术装置 | 西区主路50米 | 设计：设计结合版画语言，融合自然景观，与景色相辅相成。 | 8万元 |
|  |  |  | 制作：材质工艺耐雨水日晒。 |  |
|  |  |  | 安装：不占用主干道路边安装。 |  |
| 2 | 荷叶塘与半月塘亮化景观 | 2处水塘约5000平米 | 设计：水景设计语言符合艺术主题，夜景装置与白天自然景观不冲突。 | 5万元 |
|  |  |  | 制作：设备防水等级达到水面景观使用。 |  |
|  |  |  | 安装：线材及接线符合水景使用标准。 |  |
| 3 | 西区广场建筑群氛围灯光 | 西区广场2000平方米 | 设计：造型设计融入古村环境，具有观赏性与实用照明功能。 | 3万元 |
|  |  |  | 制作：户外照明材质。 |  |
|  |  |  | 安装：包含铺设线材，做好户外防漏电处理。 |  |
| 花田景观提升 |
| 1 | 花田艺术装置 | 花田2万平方米，数量不超过8组 | 设计：设计结合版画语言，与花草田园相辅相成，具有拍照打卡亮点。 | 10万元 |
|  |  |  | 制作：材质工艺耐雨水日晒，有防刮伤刺伤处理。 |  |
|  |  |  | 安装：不使用混泥土基础固定方式 |  |
| 2 | 花径氛围灯光 | 花田2万平方米 | 设计：设计融合自然动植物景观，不与花田景色冲突，可实现花径照明。 | 10万元 |
|  |  |  | 制作：户外照明材质。 |  |
|  |  |  | 安装：包含铺设线材，充分利用花田线路，隐蔽埋线，做好户外防漏电处理。 |  |

五、报价限额

65万元，其中各区域项目报价不得超过对应的单项限额。

六、供应商的资质要求

（1）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（2）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

七、选定供应商方法

综合评分法

八、评分要求

## （一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的报价或投标人为本项目中标人。

## 评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 50分 | 30分 |

## 评分标准

1.商务能力

| 项目 | 得分依据 |
| --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 同类项目经验 （10分） | 具有丰富景观制作案例，每提供一项以往类似项目得5分、本项最高得分为10分。不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，得0分。 | 须提供案例制作合同。 |
|  | 投标人认证情况（5分） | 在业界具有良好的诚信和美誉度。提供可得5分；不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，得0分。 | 信用中国官方网站截图并加盖公章 |
|  | 服务承诺书和违约承诺书（5分） | 投标人应根据采购文件服务需求内容,针对本项目的服务承诺与违约承诺，承诺内容须包括： 1.活动项目不符合违约承诺；2.活动时间延误时的违约承诺；3.服务期内外的服务承诺等。 不提供得0分，最高得5分。 | 提供服务承诺书和违约承诺书 |

2.技术能力

| 项目 | 得分依据 |
| --- | --- |
| 技术能力分50分 | 设计方案（20分） | 提供具体项目设计方案，内容包括平面图、效果图等。不提供得0分，最高得20分。 | 提供具体设计方案 |
|  | 质量保障措施方案（30分） | 投标人需针对本项目提供安全及质量保障措施方案，方案内容包括施工方案、产品保障、安全保障等。不提供得0分，最高得30分。 | 提供具体安全及质量保障方案 |

### 3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.项目报价清单（加盖公章）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：吴先生