# 附件2

直管道路清扫保洁项目绩效目标自评表

项目主管部门（公章）：

# （2018年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 直管道路  清扫保洁 | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 | |  | 追加 | |  | |
| 项目主管部门 | 龙华区城市管理和综合执法  局 | 项目实施单位 | 深圳市华富市政服务有限公司深圳市安信美实业有限公司  深圳市人人物业环境工程有限公司  深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | | | | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | |  | | 延续 | | √ | | |
| 预算金额 | 2595.35  万元 | 其中：  财政拨款 | 2595.35万  元 | | 其它  资金 | |  | | | | |
| 年度目标总体  描述 | 项目主要对区直管道路进行日常清扫保洁，进一步提升龙华区市容环境,达到《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》 | | | | | | | | | | |
| **绩效内容** | **目标内容** | | | | | **目标完成情况** | | | | | **未完成的原因及改**  **进措施** |
| **投入目标**（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度  安排） | 2018年局直管道路清扫保洁服务项目预算总额2595.35万元，原定资金支出进度96%。 | | | | | 截至2018年12月  31日，共形成支出  2534.79万元，完成率97.7%。 | | | | |  |
| **产出目标**（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | 数量指标：龙华区福龙路、布龙路、南坪快速、梅观快速、龙澜大道、有轨电车等6条道路清洁。  质量指标：保洁覆盖面达95%，基本做到无死角。  工作实效：日常进行机械化清扫、冲洗与人工保洁。 | | | | | 完成 | | | | |  |
| **效益目标**（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | 经济效益指标：通过保洁项目城乡环境卫生明显改善，使得更多的人愿意来投资兴业，从而带动本地的经济发展。  社会效益指标：增加劳动就业岗位，安置部分闲散人员，城乡居民身体素质和生活品质提升，文明程度从而提高。  生态效益指标：解决城区环境脏乱差问题，缩短城乡环境卫生差距，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居城市。 | | | | | 完成 | | | | |  |

填表人：聂中 联系电话：23336729