- 2024年版画基地观光农田种植服务

- 项目需求书

- 一、项目目标

版画基地观光农田景色优美，吸引广大市民游客游览，高峰期日客流量超2万人次，是得到群众一致好评的文化惠民项目。版画基地观光农田位于古戏台后侧，总面积约1.85万平方米。为给入驻版画艺术家提供丰富的创作空间，给游客市民创建优美的观光休闲环境，现拟采购2024年版画基地观光农田种植服务，力将其打造成集农业观光、生态休闲、科普教育于一体的农田景观。

- 二、时间安排

- 2024年5月-2024年11月初（具体时间以合同签订为准）

- 项目内容及要求

1、种植时间、品种及要求

| 项目 | 数量（㎡） | 报价金额不得超过（元） | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 向日葵种植 | 18500 | 481000 | ①品种：食用型向日葵； ②规格：盆苗（20cm以上），成熟后株高160-195cm，径粗15-28mm，移栽软花盆直径约15-22cm； ③密度：4株/㎡； ④种植管养期：2024年5月-2024年7月。 | 本项目包含播种、育苗、移栽、养护、铲除、清理、清运等服务。在日常养护中，包含日常除草、翻地、基肥、施肥、病虫害防治、花期延长等工作；在花开期间，做好安全防范、卫生清洁、花卉保护工作，包含增加警示牌及扩音设备、工作人员巡逻和卫生清扫等。 整体花苗成活率达95%以上，需配置日常管养服务人员，种植及管养期约6个月。 |
| 格桑花种植 | 18500 | 314500 | ①类别：混色； ②规格：成熟期高杆1米以上，花株粗壮强韧，花色娇艳； ③种植管养期：2024年8月-2024年11月初。 |  |
| 合计 |  | 795500 |  |  |

- 2、服务要求

- （1）种植管养

- ①提供的花苗应具备良好的健康状况，各种花苗成活率达95%以上，花地不被人恶意践踏、破坏、发现情况要及时制止，并报告采购人，一旦损坏要及时补种，使花地完整率达95%以上。

- ②适时除草、除虫、施肥，保持花地生长量适当，满足其生长特性，造型优美、景观丰富多彩，保持花地美观。

- ③适时对花地进行培土，开展防风害、防日照、防涝防旱等工作，对受损或倾倒的花苗及时扶持和局部补苗。

- ④根据相关病虫害发生的环境条件及其规律，坚持以预防为主的原则进行防治，保持花苗生长健壮，开花期花朵茂盛。

- ⑤工作需要的设备、器具、工具、消耗的农药、肥料等物料费用由中标方自行承担。配备肥料和农药的种类及用量标准应符合相关标准，最终以采购人结合实际情况制定的管养办法和标准为准。

- （2）安全防范

- 花开期间游客众多，安全防范对于游客安全和花地效果至关重要。在花开前做好警示牌，必要时增放大声公喇叭等扩音器，提示游人注意安全、保护环境及爱护美丽景观，做好护栏维护工作，保证游客不破坏。中标方要严格落实安全责任，抓细抓实观光农田管理，强化指挥调度，加强日常巡逻和人流引导，完善标志标识，确保农田安全稳定。

- （3）卫生清洁

- ①卫生保洁范围：观光农田内的绿地、硬地及配套设施的清洁管理，包括：小道、设施（垃圾桶、坐凳、扶手、围栏、标识牌等）等的清扫保洁、擦拭和冲洗。

- ②保持园内花地无石头、纸屑、垃圾等杂物，及时清理绿化垃圾，及时清理乱涂写、乱张贴、乱悬挂等；发现鼠洞要随时堵塞，确保花地无鼠洞，无蚊蝇滋生地。园内小路两侧合理放置垃圾桶。

- ③观光农田花卉开放期中，加大卫生清洁力度，必要时合理增设垃圾桶，及时收集和运输垃圾，做到垃圾日产日清。

- （4）人员要求

- 需配置专业的日常管养服务人员，负责本项目的花卉播种、育苗、移栽、养护、铲除、清理、清运等服务。在日常养护中，负责日常除草、翻地、基肥、施肥、病虫害防治、花期延长等工作；在花开期间，负责现场管理工作，包括加强巡逻，提醒游客爱花护花，保持花田干净卫生等工作。解答采购方疑惑，提供合理建议，花卉种植前提供种植时间安排表，合理安排花卉的种植、开花时间。

- （5）设备配备

- 中标方在合同期内必须配备性能良好、能正常运作的设备，中标人在中标日起10天内配置完毕，中标人须自行保管维护好各类设备、工器具和消耗材料并承担相关费用，定期做好检修和保养，确保设备状态良好。

- 四、报价限额

79.55万元。

该价格包含但不限于以下费用：本服务费用包括但不限于人工费（含工资、奖金、补助、五险一金、培训费、补偿金等）、材料费（含机械设备折旧费、维修费、物料费等）、项目管理费用、法定税费等本项目实施所涉及的一切费用。

- 五、选定供应商方法

综合评分法

- 六、评分要求

- （一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| - 评分内容 | - 技术部分 | - 商务部分 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 45分 | - 25分 | - 30分 |

- （三）评分标准

- 1.技术部分

| 评审内容 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目方案评分45分 | 实施方案（15分） | 根据项目特点，针对服务需求分析、服务定位、服务内容、管理措施等要点进行项目整体设想和策划，编制实施方案. 本项最高得15分。 | 方案是否全面、内容具体、科学合理、针对性强 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 （15分） | 考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。 包括但不限于以下内容： 1.详细阐述本项目存在的重难点问题； 2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施； 3.提出初步的研究思路及解决方案； 4.向招标方提出项目实施及与其他建设项目协调的具体建议。 本项最高得15分。 | 方案是否全面、内容具体、科学合理、针对性强 |
|  | 质量保障措施及方案 （15分） | 根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量（完成时间、安全）保障措施及方案。包括但不限于以下内容： 1.给出分阶段项目时间安排、工作进度；具备详细的完成时间保障措施及承诺； 2.详细阐述项目人员管理制度与措施； 3.详细阐述项目质量管理制度与措施； 4.提供完整的服务保障说明及服务体系。 本项最高得15分。 | 措施内容是否全面、具体、科学合理、针对性强、操作性强 |

- 2.商务部分

| 评审内容 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分25分 | 拟安排的项目团队成员情况（5分） | 1.拟派出1名项目经理（该项最高得4分）： （1）有与园林绿化工程相关的二级建造师证书得3分（该项最高得3分）； （2）具有本科及以上得1分（该项最高得1分）。 2.团队其他人员（该项最高得1分）： （1）具有绿化工职业资格证书得1分（该项最高得1分）； 注意：多人同个证书按一个证书得分。 | 1.提供项目团队成员学位证书、毕业证书（须体现专业类别）扫描件或复印件； 2.提供项项目团队成员项目经验证明材料（提供项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件）的扫描件或复印件； 3.项目团队成员必须为投标人自有员工。投标人需提供近三个月（2024年1月至2024年3月）社保局出具的以投标单位名义为其缴纳的扫描清晰的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）； 4.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 |
|  | 同类项目业绩 （10分） | 自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个同类业绩得5分，本项最高得分10分。 | 1.投标人提供相关证明资料作为得分依据，同时提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）和项目验收（或履约评价）证明文件作为得分依据。 2.一年一签的长期服务续签合同（即同一中标服务期内或同一个项目只计算为一个业绩），不重复计分。 3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰无法辨认的，不得分。 |
|  | 诚信承诺函 （5分） | 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得5分。 | 提供《诚信承诺函》，并附上信用查询证明，不提供不得分。 |
|  | 违约承诺书 （5分） | 承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。提供者得5分，否则不得分。 | 提供《违约承诺书》，按招标文件格式要求提供，不提供不得分。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

- 3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

- 4.供应商提供资料清单

- （1）营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

- （2）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

- （3）项目报价清单（加盖公章）；

- （4）评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

- 注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位。

- 地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

- 电话：0755-23338140

- 收件人：吴先生