附件

观澜街道2024年区民生实事第四季度落实情况汇总表

| 民生事项 | 序号 |  | 项目名称 | 第四季度目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续推进垃圾转运站建设：改造4座垃圾转运站。 | 17 |  | 垃圾转运站提升改造工程（联系人：黄瑜浩，15622774308） | - 完工 | 库坑市场转运站：目前已完成总体形象进度70%。 | 无 | 加强施工进度，确保12月31日前顺利完成。 | 观澜街道 | / |
| 加快交通基础设施建设：完成3条道路建设，对三联工业区西南侧道路及周边进行整治，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。 |  | 23-6 | 君子布路（君新工业路-龙兴路）建设工程 （联系人：曾志敏，13714333026） | 完工 | 于第二季度完成总体形象进度100% | 无 | / | 观澜街道 | / |
| 危险边坡、挡墙治理：整治17处危险边坡、挡墙。 |  | 31-13 | 深圳市润田电子实业有限公司挡墙治理工程（联系人：曾志敏，13714333026） | 完工 | 于第二季度完成总体形象进度100% | 无 | / | 观澜街道 | 住房和建设局 |
|  |  | 31-14 | 新石桥第六工业区（新石桥街西一巷）后侧挡墙治理工程（联系人：曾志敏，13714333026） | 完工 | 于第二季度完成总体形象进度100% | 无 | / | 观澜街道 | 住房和建设局 |
|  |  | 31-15 | 观澜街道鸵鸟厂门后边坡治理工程 （联系人：曾志敏，13714333026） | 完工 | 于第二季度完成总体形象进度100% | 无 | / | 观澜街道 | 住房和建设局 |