- 2025年版画基地观光农田种植服务

- 项目需求书

- 一、项目目标

版画基地观光农田景色优美，吸引广大市民游客游览，高峰期日客流量超2万人次，是得到群众一致好评的文化惠民项目。版画基地观光农田位于古戏台后侧，总面积约1.85万平方米。为给入驻版画艺术家提供丰富的创作空间，给游客市民创建优美的观光休闲环境，现拟采购2025年版画基地观光农田种植服务，力将其打造成集农业观光、生态休闲、科普教育于一体的农田景观。

- 二、时间安排

- 2025年2月-10月（具体时间以合同签订为主）

- 项目内容及要求

1、种植时间、品种及要求

| 序号 | 种类 | 占比 | 项目特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （㎡） |
| 1 | 造型植物 | 40% | 1、规格：株高60~90cm，径粗5~10mm，颜色鲜艳 2、密度：4-6株/㎡ 3、种植管养期：2025年2月-4月 | 7400 |
|  | 油菜花（主花） | 60% | 1、规格：杂交种，株型适中，分枝位底、分枝数多、分枝角度小、茎秆坚硬挺直，耐寒、抗倒、抗病，株高120cm-170cm，有效分枝位50cm 2、密度：6株/㎡ 3、种植管养期：2025年2月-4月 | 11100 |
| 2 | 造型植物 | 20% | 1、规格：株高60~90cm，径粗5~10mm，颜色鲜艳。 2、密度：4-6株/㎡ 3、种植管养期：2025年5月-7月 | 3700 |
|  | 向日葵（主花） | 80% | 1、规格：株型适中，分枝位底、分枝数多、分枝角度小、茎秆坚硬挺直，耐寒、抗倒、抗病盆苗（25cm以上），成熟后株高130~160cm，径粗15~30mm，花盘直径约12~20cm。 2、密度：3 株/㎡ 3、种植管养期：2025年5月-7月 | 14800 |
| 3 | 小麦或同等价值植物 | 100% | 1、规格： （1）小麦：冬小麦品种，抗旱能力强，成熟时的高度为60~110cm。 （2）同等价值植物：观赏性强，成熟时高于60cm。 2、种植管养期：2025年8月-10月 | 18500 |

- 2、服务要求

- （1）种植管养

- ①提供的幼苗应具备良好的健康状况，各种幼苗成活率达95%以上，田地不被人恶意践踏、破坏、发现情况要及时制止，并报告采购人，一旦损坏要及时补种，使田地完整率达95%以上。

- ②适时除草、除虫、施肥，保持田地生长量适当，满足其生长特性，造型优美、景观丰富多彩，保持田地美观。

- ③适时对田地进行培土，开展防风害、防日照、防涝防旱等工作，对受损或倾倒的花苗及时扶持和局部补苗。

- ④根据相关病虫害发生的环境条件及其规律，坚持以预防为主的原则进行防治，保持花苗生长健壮，开花期花朵茂盛。

- ⑤工作需要的设备、器具、工具、消耗的农药、肥料等物料费用由中标方自行承担。配备肥料和农药的种类及用量标准应符合相关标准，最终以采购人结合实际情况制定的管养办法和标准为准。

- ⑥作物种植后，从高空俯视可表现出图案造型，图案造型内容健康、积极向上。

- （2）安全防范

- 花开期间游客众多，安全防范对于游客安全和田地效果至关重要。在花开前做好警示牌，必要时增放大声公喇叭等扩音器，提示游人注意安全、保护环境及爱护美丽景观，做好护栏维护工作，保证游客不破坏。中标方要严格落实安全责任，抓细抓实观光农田管理，强化指挥调度，加强日常巡逻和人流引导，完善标志标识，确保农田安全稳定。

- （3）卫生清洁

- ①卫生保洁范围：观光农田内的绿地、硬地及配套设施的清洁管理，包括：小道、设施（垃圾桶、坐凳、扶手、围栏、标识牌等）等的清扫保洁、擦拭和冲洗。

- ②保持园内田地无石头、纸屑、垃圾等杂物，及时清理绿化垃圾，及时清理乱涂写、乱张贴、乱悬挂等；发现鼠洞要随时堵塞，确保田地无鼠洞，无蚊蝇滋生地。园内小路两侧合理放置垃圾桶。

- ③观光农田开放期中，加大卫生清洁力度，必要时合理增设垃圾桶，及时收集和运输垃圾，做到垃圾日产日清。

- （4）人员要求

- 需配置专业的日常管养服务人员，负责本项目的土地改良、播种、育苗、移栽、养护、铲除、清理、清运等服务。在日常养护中，负责日常除草、翻地、基肥、施肥、病虫害防治、花期延长等工作；在花开期间，负责现场管理工作，包括加强巡逻，提醒游客爱花护花，保持观光农田干净卫生等工作。解答采购方疑惑，提供合理建议，种植前提供种植时间安排表，合理安排种植时间。

- （5）设备配备

- 中标方在合同期内必须配备性能良好、能正常运作的设备，中标人在中标日起10天内配置完毕，中标人须自行保管维护好各类设备、工器具和消耗材料并承担相关费用，定期做好检修和保养，确保设备状态良好。

- 四、报价限额

49.95万元。

该价格包含但不限于以下费用：本服务费用包括但不限于人工费（含工资、奖金、补助、五险一金、培训费、补偿金等）、材料费（含机械设备折旧费、物料费、种苗费等）、项目管理费用、法定税费等本项目实施所涉及的一切费用。

- 五、选定供应商方法

综合评分法

- 六、评分要求

- （一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| - 评分内容 | - 技术部分 | - 商务部分 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 45分 | - 25分 | - 30分 |

- （三）评分标准

| 内容 | 序号 | 评分因素 | 分数 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （45分） | 1 | 实施方案 | 25 | （一）评审内容： 结合本项目实际，提供项目实施方案，应包括： 1.作业进度计划； 2.作业技术； 3.作业人员安排； 4.重难点分析及应对措施 （二）评分依据： 满足以上四点得16分，满足以上三点得12分，满足以上两点得8分，满足以上两点得4分。在此基础上，小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1.评价为优：项目实施方案思路清晰明确，方案合理可行，针对性和可操作性强得9分； 2.评价为良：项目实施方案思路较为清晰明确，方案合理较为可行，针对性和可操作性较强得6分； 3.评价为中：项目实施方案思路基本清晰明确，方案基本合理可行，针对性和可操作性一般得3分； 4.评价为差不得分。 |
|  | 2 | 质量及安全保障措施 | 20 | （一）评审内容： 结合本项目实际，提出质量保障措施，应包括： 1.质量保障措施； 2.施工安全保障措施。 （二）评分依据： 满足以上两点得10分，满足以上一点得5分。在此基础上，小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1.评价为优：项目质量及安全保障措施思路清晰明确，方案合理可行，针对性和可操作性强得10分； 2.评价为良：质量及安全保障措施思路较为清晰明确，方案合理较为可行，针对性和可操作性较强得6分； 3.评价为中：质量及安全保障措施思路基本清晰明确，方案基本合理可行，针对性和可操作性一般得2分； 4.评价为差不得分。 |
| 商务部分 （25分） | 1 | 人员配备方案 | 5 | （一）评审内容： 1.拟派出1名项目经理（该项最高得3分）： （1）有与园林绿化工程相关的建造师证书得2分（该项最高得2分）； （2）具有本科及以上得1分（该项最高得1分）。 2.团队其他人员（该项最高得2分）： （1）具有绿化工职业资格证书得1分（该项最高得1分）； （2）具有生物防治员资格证书得1分（该项最高得1分） 注意：多人同个证书按一个证书得分。该项最高得5分。 （二）证明文件： 1.提供项目团队成员学位证书、毕业证书（须体现专业类别）扫描件或复印件； 2.项目团队成员必须为投标人自有员工。投标人需提供近三个月（2024年11月至2025年1月）社保局出具的以投标单位名义为其缴纳的扫描清晰的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）； 4.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰评审小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 2 | 同类项目业绩 | 10 | （一）评审内容： 自2022年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个承接花卉或农作物种植得5分，本项最高得分10分。 （二）评分依据 1.投标人提供相关证明资料作为得分依据，同时提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）作为得分依据。 2.一年一签的长期服务续签合同（即同一中标服务期内或同一个项目只计算为一个业绩），不重复计分。 3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰无法辨认的，不得分。 |
|  | 3 | 诚信承诺函 | 5 | （一）评审内容： 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得5分。 （二）评分依据： 提供《诚信承诺函》，并附上信用查询证明，不提供不得分。 |
|  | 4 | 违约承诺书 | 5 | （一）评审内容： 承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺（含工期违约）。提供者得5分，否则不得分。 （二）评分依据： 提供《违约承诺书》，不提供不得分。 |
| 价格部分（30分） | 1 | 报价 | 30 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

- （四）供应商提供资料清单

- 1、营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

- 2、法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

- 3、项目报价清单（加盖公章）；

- 4、评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

- 注：供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“2025年版画基地观光农田种植服务+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

- 详细地址：深圳市龙华区富康行政服务办公区

- 收件人：吴先生

- 联系方式：0755-23338140