# 龙华区2024年民生实事项目任务分解表

| 民生事项 | 序号 |  | 项目名称 | 年度目标 | 完成情况 | 存在问题/年度目标 调整情况 | 下一步工作计划 | 截至2024年12月31日是否完成 年度目标 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化辖区节点、道路环境：完成10处节点、道路环境整治提升，推进龙军花园绿道连接线工程建设。 | 16 | 16-7 | 深圳高级中学（集团）北校区风雨连廊建设工程（联系人：冷瑜辉， 19924465546） | 完工。 | 已完工。 |  |  | 是 | 民治街道 | / |
| 开展老年人教育与养老人才队伍建设： 1.面向全区符合条件的50-75周岁的老年人提供长青老龄大学学位5000座。 2.完成养老护理员培训100人次。 | 20 | 21-5 | 民治街道上河坊小区长者服务点装修工程（联系人：邓雨，13510098228） | 完工。 | 已完工。 |  |  | 是 | 民治街道 | / |
|  |  | 21-6 | 尚誉红山里“一老一小”服务示范点 （联系人：邓雨，13510098228） | 1.完成站点硬件装修建设。 2.每季度最少开展日常活动16场、兴趣课堂6次、健康指导活动6场、志愿队伍活动12次。 | 全年目标任务已提前全部完成，服务站已经建设完毕并对外运营，截至目前开展长者、未成年人各类活动171场，其中长者类活动135场（包括52场日常活动，21次兴趣课堂，健康指导活动20场，志愿者活动42次），未成年人保护活动36场（亲子活动8场、儿童性教育活动8场、特殊儿童活动4场、成长赋能活动12场，户外宣传活动4场）。 |  |  | 是 | 民治街道 | / |
| 加快交通基础设施建设：完成3条道路建设，对三联工业区西南侧道路及周边进行整治，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。 | 23 | 23-5 | 民华路（民治大道-民愉路）工程（联系人：杨健，13510559899） | 完工。 | 已完工。 |  |  | 是 | 民治街道 | / |
| 危险边坡、挡墙治理：整治17处危险边坡、挡墙。 | 31 | 31-16 | 圣莫丽斯小区西侧边坡等6个边坡挡墙治理工程（一标段） （联系人：陈剑松，13528827099） | 完工。 | 已完工。 |  |  | 是 | 民治街道 | / |
| 平安建设中心：建设1个街道平安建设中心。 | 33 |  | 民治街道平安建设中心（联系人：李斌，13602684335） | 完工。 | 已完工。 |  |  | 是 | 民治街道 | / |