附件

龙华区2023年上半年民生实事项目进展情况一览表

（截至2023年6月30日）

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 上半年目标 | 上半年进展情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-3 | 星河传奇暖蜂驿站 | 完工并正式投入运营，提升就业群体的获得感、幸福感和安全感。 | 投入运营，预计服务900余人次。 | 星河传奇暖蜂驿站上半年联动民治街道周边社区，为外卖小哥、快递员、环卫工人、网约车司机等新业态劳动者提供阵地休息、政策咨询、关爱服务、权益保障等服务。累计开展3场专题调研、主题培训2场、关爱慰问15场、主题活动2场、送清凉服务16场。累计服务人次超2100人次。 | 继续为外卖小哥、快递员等新业态劳动者提供阵地休息、政策咨询、关爱服务、权益保障等服务。 | ▋ | 民治街道 | / |
| 13-3 | 北站壹号楼宇党群服务中心 | 完工。 | 进场施工，完成工程量50%。 | 北站壹号党群服务中心硬装建设工程已完工，文化提升及家具设备采购正在同步推进中。 | 接下来，计划7月份完成文化提升及家具设备采购工作，并着手准备运营服务。 | ▋ | 民治街道 | / |
| 18-8 | 人民路与福龙路交汇渠化岛及路面改造工程 | 完工。 | 进场施工，完成工程量60%。 | 已完成施工进度70% | 下一步工作计划：按时间节点推进项目进展。 | ▋ | 民治街道 | / |
| 19-2 | 深圳北站垃圾转运站整治工程 | 完工。 | 施工进场，施工，完成施工进度30%。 | 已完成施工进度30% | 下一步工作计划：按时间节点推进项目进展。 | ▋ | 民治街道 | / |
| 24-5 | 龙华新城核心地区01-01-01地块配套道路工程 | 完工. | 完成工程量100%。 | 已完工。 |  | ▋ | 民治街道 | / |
| 31-11 | 樟坑二区、华侨新村危险挡墙治理工程 | 完工。 | 进场施工，完成工程量50%。 | 已完成施工进度65% | 下一步工作计划：按时间节点推进项目进展。 | ▋ | 民治街道 | / |
| 32-4 | 民治街道居家安全知识“云竞赛”活动 | 居家安全知识宣传全覆盖辖区居民70万人，切实提升安全防范意识和能力。 | 制定《民治街道2023年家庭式居家安全知识竞赛活动方案》，明确各社区工作任务，并督促指导社区开展居家安全宣传工作。 | 民治街道通过“线上+线下”、“媒体+阵地”等多维度宣传模式，全面铺开民治街道家庭式居家安全知识“云竞赛”活动，强化居家宣传工作效能，有效提升辖区群众居家安全意识和防范技能，为安全生产高质量发展营造了良好的氛围；充分发挥新媒体宣传形式活泼、覆盖面广、高效快捷的优势，依托微信公众号打造居家安全宣传阵地，连续30天投放两条居家安全的公益广告，推送3篇新媒体推文、8张宣传海报，新颖的形式吸引了居民群众广泛参与，活动参与人数达20余万人次。还利用各类塔式微信群、QQ群、朋友圈等媒介同步开展线上宣传，同时结合“安全生产月”、“安全义工”、“居家安全随访”等活动，进一步扩大活动覆盖面和参与面，有效实现了居家安全宣传教育线上与线下全覆盖。 | 下一步工作计划：为深入推进居家安全宣教工作向纵深开展，民治街道将组织安全服务公司持续深入社区开展居家安全随访调查工作，进一步普及居民群众居家安全知识。 | ▋ | 民治街道 | / |
| 32-5 | 民治街道安全第一课 | 1.分别对辖区工业园区、写字楼宇、大型商超、“三小”餐饮场所、建筑施工、出租屋楼栋、社区网格员，处置员等重点行业领域，开展安全教育专题培训。2.培训人数达到10000人以上。 | 已完成 |  |  | ▋ | 民治街道 | / |
| **广泛实施社区民生微实事：**2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | 社区民生微实事审核项目 | 2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 1.召开区级民生微实事专责领导小组工作会议，总结2022年工作，部署2023年相关工作。2.修订并印发《龙华区社区民生微实事工作指导意见》《龙华区社区民生微实事实地观察员项目实施方案》。3.开展项目抽查审核。 | 民治街道组织开展2023年社区民生微实事需求调研，通过线上+线下的方式，共收集调查问卷4662份，形成了街道民微需求清单；截至6月30日，街道共组织召开四批社区民生微实事项目评审会，共审核项目386个，审批金额约3070万元。 | 下一步工作计划：将充分民微观察员的作用，加强项目实施过程的监督指导，确保项目达到实效。 | ▋ | 区委组织部、民政局、各街道 | / |