附件1

观湖街道2022年第四季度民生实事项目进展情况汇总表

请各主办单位预判各项目是否可顺利完成年度目标，如预判无滞后风险，在反馈进展情况的同时需反馈“预判项目可顺利完成年度目标”；对于未完成年度目标的所有滞后项目，尤其是区人大常委会重点监督的47个项目（详见附件2），要随落实情况报送书面分析报告，详细分析存在问题、滞后原因（包含主观、客观两方面因素）、下一步工作计划，对于在2022年12月31日后完成的项目，也需要随落实情况报送书面分析报告，详细分析存在问题、滞后原因（包含主观、客观两方面因素）、下一步工作计划，同时尽早向分管区领导汇报。

| 项目 分类 | 民生事项 | 序号 |  | 项目名称 | 年度目标 | 截至2022年12月31日 完成情况 | 存在问题/年度目标调整情况 | 下一步工作计划 | 截至2022年12月31日是否完成年度目标 | 主办单位 | 街道责任单位 | 协办单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、营造宜居生活环境 | 建设提升社区公用设备： 1.完成2022年度纳入补助范围老旧电梯的更新改造大修工作，发放补助资金。建立老旧小区加装电梯工作机制，统筹推进加装电梯工作。 2.因地制宜建设1166个电动自行车充电插口，更换一批老旧路灯设施。 | 11 | 11-3 | 电动自行车充放设施建设项目 | 建设140个充电插口。 | 完工 | 无 | 对所有充放点补充完善张贴相关的电动自行车充放安全消防宣传内容。并对已建的充放点进行维护保养。 | 已完成 | 区消安委办、各街道 | 消安办 |  |  |
|  | 加强生态恢复与建设： 建成龙华区生态文明建设展览馆、人才绿道、樟坑径河碧道（白鸽湖示范段），龙华河碧道完成50%工程量。 | 15 | 15-3 | 樟坑径河碧道建设工程（白鸽湖示范段） | 完工 | 已完工。主要完成透水砖3400平方米,栏杆810米，草坪花卉13000平方米，清理淤积2200立方米汀步6处，景观灯52盞等。 | 无 | 无 | 已完成 | 观湖街道 | 建设工程事务中心 |  |  |
| 四、营造宜居生活环境 | 提升公园供给与质量： 新建、改造提升10个公园。 | 16 | 16-6 | 观湖街道2022年社区共建花园工程 | 完工 | 已完工。龙华区观湖街道草图花园、永丰源共建花园、龙华区外国语学校3个共建花园建设工作。 | 无 | 无 | 已完成 | 观湖街道 | 城市管理科 |  |  |
| 五、加大社会保障力度 | 开展老年人关爱服务： 1.完成龙华敬老院改造，新建6个长者服务站（点）。 2.为辖区户籍失能和高龄老年人提供居家无障碍改造服务和智能产品，全年完成40户家庭适老化改造。 3.开展数字化、智能化养老服务。 | 19 | 19-2 | 观湖街道社区长者服务点（站）建设项目 | 完成鹭湖社区、樟溪社区等2个长者服务站建设。 | 已竣工验收。 | 无 | 无 | 已完成 | 观湖街道 | 建设工程事务中心 |  |  |
| 六、便利市民交通出行 | 加快交通基础设施建设： 完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。 | 23 | 23-8 | 河东新围仔路口入村道路提升工程 | 完工 | 已完工。该段道路设计长度为280米，已完成路基病害整治、路面黑化、交通工程、环境提升工程等，总体形象进度完成至100%。 | 无 | 无 | 已完成 | 观湖街道 | 建设工程事务中心 |  |  |
|  |  |  | 23-9 | 万安小区巷道升级改造工程 | 完工 | 已竣工验收。 | 无 | 无 | 已完成 | 观湖街道 | 建设工程事务中心 |  |  |
| 六、便利市民交通出行 | 加快交通基础设施建设： 完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。 |  | 23-14 | 观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程 | 开工建设。 | - 已完成。观湖街道于2022年8月将观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程移交至区建筑工务署。后续将继续做好配合工作。 | 无 | 配合区建筑工务署落实后续工作。 | 已完成 | 观湖街道、建筑工务署 | 前期办 |  |  |
| 六、便利市民交通出行 | 畅通城市交通网络： 打通7条断头路。 | 24 | 24-5 | 科盛路 | 完工 | 已完工。科盛路断头路段建设工程完成情况：该项目分路段一、路段二分别连接科盛路与长兴路，其中路段一长度为约76米，道路宽度7.5米，呈东西走向；路段二长度约70m，道路宽度（含人行道）12.2米，呈南北走向。已完成路基工程、挡土墙、路面工程、排水工程、边坡治理工程、涉水工程、绿化及照明工程，总体形象进度已完成至100%。 | 无 | 无 | 已完成 | 观湖街道 | 建设工程事务中心 |  |  |
|  | 改善道路慢行系统 | 25 | 25-2 | 新增非机动车道 | 完成2公里非机动车道建设。 | 已完成 |  | 无 | 已完成 | 观湖街道 | 交安办 | 龙华交警大队 |  |
| 六、便利市民交通出行 | 整治辖区道路拥堵点和安全隐患点，开展交通安全精准宣传： 1.完成7个拥堵点治理，优化至少10个路口的交通组织。完成一批重点路口右转盲区改造和无灯控行人过街路口提升。 2.组建专兼职交通安全宣传队伍，开展系列教育培训活动。 | 26 | 26-2 | 观湖街道路口拥堵点治理 | 完成街道辖区环观南路-白鸽湖路口、环观南路-求知二路路段拥堵点治理。 | 已完成 |  | 无 | 已完成 | 观湖街道 | 交安办 | 龙华交警大队 |  |
| 八、筑牢城市安全屏障 | 提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患： 创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。 | 31 | 31-2 | 下围南五巷8号边坡地质灾害治理工程 | 完工。 | 已竣工验收。 | 无 | 无 | 已完成 | 观湖街道 | 建设工程事务中心 |  |  |
| 十、提升便民服务水平 | 广泛实施社区民生微实事： 2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 |  | 社区民生微实事 | - 2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | - 已完成 | 2022年共审核完成各类社区民生微实事项目229个，其中服务类183个，实物类46个；项目主要是群众文体活动、关爱特殊群体（妇女、儿童、老人、残疾人、退役军人等）相关的服务项目及社区安全设施、宣传设施及便民设施等采购项目。 |  | 是 | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、各街道 | 公共服务办 |  |  |