## 附件

支撑龙华区高质量发展的道路交通项目

谋划预研

招

标

书

深圳市龙华区发展和改革局

2025年6月

支撑龙华区高质量发展的道路交通项目谋划

预研项目招标书

一、项目概况

（一）项目名称：支撑龙华区高质量发展的道路交通项目谋划预研。

（二）服务期限：自合同签订之日起5个月。

（三）项目预算：预算金额不超过91万元。

二、项目内容

本项目以提高政府投资精准性和有效性，推动构建内畅外达的城市道路交通体系，支撑深圳市和龙华区产业经济高质量发展为目标，对龙华区现状路网痛点及未来城市和产业发展诉求进行全面分析研究。具体研究内容如下：

（一）通过数据资料收集、重点企业走访调研、相关主管部门座谈、现状交通设施及运行状况全面调查等方式，全面梳理掌握龙华区现状道路建设情况，规划道路实施率以及交通运行状况，从对外联系通道、辖区骨架路网、配套集散道路等多方面深入剖析龙华现状路网存在痛点及道路建设推进存在问题。

（二）收集各辖区城市及产业规划、重点片区及重大产业项目规划建设方案、综合交通规划等相关规划资料，通过构建交通预测模型，对龙华区轨道五期建设前后道路交通发展态势进行研判。

（三）结合龙华现状路网存在问题、城市及产业未来发展趋势及轨道五期道路建成后，从交通供给保障及出行效率提升、社会效益和经济效益三个方面，综合研判龙华区道路交通建设的必要性和紧迫性，研究谋划一批骨干通道、重大产业及民生保障配套道路两个层面的道路交通建设项目。

（四）针对谋划的骨干通道、重大产业及民生保障配套道路两个层面的道路交通建设项目，充分剖析道路推进存在的核心问题及难点，从方案可行性论证优化、用地协调、审批堵点疏通、分期分段实施建议等方面，开展规划方案实施路径研究，并估算道路投资规模。

（五）结合辖区财政状况和项目实施条件，针对骨干通道、重大产业及民生保障配套道路两个层面的道路交通建设项目分别提出详细的项目建设及投资计划建议，确保龙华区道路交通建设项目的顺利实施和高效推进。

（六）综合考虑现状问题、发展趋势以及项目投资计划，从体制机制、投融资以及实施路径等方面提出相关保障措施，确保工作有序落实。

三、项目技术要求

（一）项目成果要严格依照国家颁布的有关法律法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准；

（二）研究过程中应当进行深入调查研究，把握龙华区道路交通建设情况及其它必要的相关信息和基础资料；

（三）研究工作开展之前应针对研究内容描述对项目的理解和要求的认识，剖析项目的难点和重点，制定完成研究任务的相应对策；

（四）研究工作应遵循思路开阔、方法科学、手段先进、观点明确、结论可操作性强等原则；

（五）研究报告书应做到文字流畅、思路清晰、逻辑性强、数据详实可靠、图表规范清晰。

四、项目成果交付要求

（一）验收标准

1.项目成果严格依照国家颁布的有关法律法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准。

2.项目成果符合合同约定的成果内容，较好实现项目目标。

3.项目成果应做到文字流畅、思路清晰、逻辑性强、数据详实可靠、图表规范清晰。

4.项目成果有下列情况之一者无效：提交的成果不符合合同约定的成果内容和格式；未经采购方同意而逾期送达；有关经济技术指标严重不实；图纸和文字辨认不清、内容不全、粗制滥造；未盖有中标方公章等。

（二）验收内容

1.《支撑龙华区高质量发展的道路交通项目谋划预研》研究总报告1份；

2.《支撑龙华区高质量发展的道路交通项目-骨干通道建设项目计划库及图集》1份；

3.《支撑龙华区高质量发展的道路交通项目-重大产业及民生保障配套道路建设项目计划库及图集》1份。

五、项目保密要求

中标人应当对其在项目开展过程中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，建立并实施相应的保密措施，具体保密要求如下：

（一）中标人不得利用所获取、掌握的采购人及其他政府部门的任何保密内容从事采购人及其他政府部门授权工作以外的任何事情，不得披露、允许第三方使用。

（二）中标人按照采购人要求完成项目后，须立即将项目成果提交采购人存档，未经采购人许可，不得向第三方披露。

（三）中标人应建立相应的保密制度，明确项目开展过程中各环节的保密性要求，确保相关资料和信息的保密性。

六、投标资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织。以分公司名义参与项目投标的，须提供总公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函。

- （二）列入全国投资项目在线审批监管平台。

- （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- （四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- （五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （七）熟悉政府工作流程及要点，具有相关工作经验。

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

七、投标时间、地点及联系人

（一）投标时间：2025年6月9日至2025年6月11日，每日上午9:00-12:00，下午2:00-5:45（节假日除外）。逾期未投标将不再受理。

（二）投标地点：深圳市龙华区龙华街道清泉路7号富康行政服务办公区19楼A1902，深圳市龙华区发展和改革局办公室。

（三）咨询电话：0755-28028254。

八、投标文件递交内容

（一）投标单位简介、投标人营业执照及相关证照（提供加盖公章的复印件，原件备查）。

（二）法定代表人证明书及授权委托书（原件加盖公章）。

（三）法定代表人及受委托人身份证复印件（复印件加盖公章）。

（四）项目方案及报价单（原件加盖公章）。

（五）投标人相关领域/项目经验证明材料（复印件加盖公章）。

（六）投标人无重大违法记录声明函（原件加盖公章，格式自拟）。

（七）投标及履约承诺函原件（格式见附件）。

（八）住所地不在深圳的投标人应提供营业场所证明原件。

（九）投标人认为有必要提供的其它材料。

投标文件一式五份，整套纸质材料密封并加盖骑缝章，封面注明投标人的名称、地址、联系人及手机号码。

九、重要提示

投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

（一）未在规定时间内将投标文件送达规定地点的。

（二）投标人不具备投标资格要求，或未提交相应资格证明材料。

（三）投标文件未按规定密封、签字、盖章。

（四）投标文件无法定代表人签字或无法定代表人有效授权委托的。

（五）分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价）的。

（六）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价。

（七）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标单位不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标单位不能证明其报价合理性的。

（八）所投服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求。

（九）法律、法规规定的其他情形。

十、评标方法

（一）评分规则

评标采用综合评分法。确定中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术或服务方案优劣顺序排列。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 人员配备 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 40 | 20 | 20 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 资质 （5分） | 1.具有IOS9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系及ISO14001环境管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高3分。 2. 具有城乡规划编制甲级以上资质，得2分。 | 1.提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或省级市场监督管理局认证信息查询截图（截图需显示证书状态或在有效截止期内）。相关证书在公开渠道无法查询的，投标人需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发。 2.未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 |
|  | 经验 （5分） | 自2022年1月1日至今（以合同签订时间或中标通知书落款时间为准），承担过类似项目： 具备副省级（含）以上城市及下辖区综合交通规划类、交通改善治理类或对外战略通道研究类项目经验，每提供一项得1.5分，最高得5分。 | 1.要求提供合同关键信息文件作为得分依据。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同采购方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 4.副省级（或以上）城市指：4个直辖市（北京、上海、天津、重庆）以及15个副省级城市（广州、武汉、哈尔滨、沈阳、成都、南京、西安、长春、济南、杭州、大连、青岛、深圳、厦门、宁波）。 |
|  | 获奖情况（5分） | 自2022年1月1日至今（以颁发日期为准），完成的综合交通规划类、交通改善治理类或对外战略通道研究类项目获得国家级、省级或市级奖项，每有一项得1.5分，本项最高得5分。 | 1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明材料作为得分依据。 2.国家级要求颁发单位为国务院（或其直接所属的行政机关）或全国性行业协会（学会）；省级要求颁发单位为省（自治区、直辖市）人民政府（或其直接所属的行政机关）或行业协会（学会）；市级要求颁发单位为市（地级，或以上级别）人民政府（或其直接所属的行政机关）或行业协会（学会）。颁发单位为协会（学会）的，需可在全国社会组织信用信息公示平台中查询到，如查询不到相应颁发单位的，一律作不得分处理。 3.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 信誉 （5分） | 符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标截止时间，投标人没有在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或深圳市政府采购监督管理网（http://zfcg.sz.gov.cn/）或深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台（https://www.szggzy.com/static/index.html）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）等官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。 | 1.投标人须提供相关截图作为佐证材料。 2.投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 |

2.技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力评分40分 | 实施方案（12分） | 本项目需求理解准确、整体设计方案合理，理念领先，问题分析全面，工作方法合理，切实可行，内容包含： 1.分析龙华区近年交通发展情况； 2.结合城市及产业发展诉求，研判龙华区交通建设工作中存在的问题及成因； 3.详细阐述在项目开展过程中所采用的工作流程、工作方法与手段。 | 1.上述3项内容均满足，得6分。缺少一项扣2分。 2.在此基础上，采购评审小组根据各投标人的具体内容进一步评审： （1）方案内容全面、具体，可行性高，加6分。 （2）方案内容较全面，可行性较高，加4分。 （3）方案全面性、可行性一般，加2分。 （4）方案不全，可行性低，不加分。 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（12分） | 对本项目重点难点进行分析，问题分析精准，并提供对项目难点的技术支持及对应措施，进行合理化建议，建议切实可行，内容包含： 1.详细阐述本项目存在的重难点问题； 2.根据项目重难点，详细阐述对应的初步研究思路及应对措施； 3.提出项目投融资、体制机制等方面保障措施的合理化建议。 | 1.上述3项内容均满足，得6分。缺少一项扣2分。 2.在此基础上，采购评审小组根据各投标人的具体内容进一步评审： （1）方案内容全面、具体，可行性高，加6分。 （2）方案内容较全面，可行性较高，加4分。 （3）方案全面性、可行性一般，加2分。 （4）方案不全，可行性低，不加分。 |
|  | 质量保障措施及方案（12分） | 投标人提供质量保障措施及方案，内容包含： 1.给出分阶段项目时间安排、工作进度与阶段性成果； 2.详细阐述项目时间管理制度与措施； 3.详细阐述项目质量管理制度与措施； 4.详细阐述项目资料、成果安全性保障制度与措施。 | 1.上述4项内容均满足，得6分。缺少一项扣1.5分。 2在此基础上，采购评审小组根据各投标人的具体内容进一步评审： （1）方案内容全面、具体，可行性高，加6分。 （2）方案内容较全面，可行性较高，加4分。 （3）方案全面性、可行性一般，加2分。 （4）方案不全，可行性低，不加分。 |
|  | 项目完成（服务期满）后的服务承诺（2分） | 1.提供项目完成后服务负责人信息与联系方式； 2.最终成果经招标方验收后2年内，投标人应配合招标方就本项目提供必要的解释和咨询； 3.当招标方提出疑问时，投标人应在24小时内进行电话沟通并形成纸质答复； 4.项目完成后2年内，投标人应配合咨询服务成果的实施，提供相关的技术指导、方案优化等。 | 1.提供《项目完成（服务期满）后的服务承诺》且承诺满足上述考察内容的，得2分。 2.未提供《项目完成（服务期满）后的服务承诺》或提供的《项目完成（服务期满）后的服务承诺》未能体现承诺满足上述考察内容的，不得分。 |
|  | 违约承诺（2分） | 承诺满足采购文件项目商务要求中关于违约责任的全部内容，并提供《违约承诺函》。 | 1.提供《违约承诺函》且承诺满足上述考察内容的，得2分。 2.未提供《违约承诺函》或提供的《违约承诺函》未能体现承诺满足上述考察内容的，不得分。 |

3.人员配备

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配备20分 | 项目负责人1人（8分） | 1.项目负责人必须具有交通类（交通运输规划与管理、交通运输工程等）专业副高级及以上职称，本科及以上学历，不满足此项不得分。 2.在上一项基础上，采购评审小组根据各投标人的具体内容进一步评审： （1）具有交通类（交通运输规划与管理、交通运输工程等）正高级工程师职称证书的，得4分。 （2）2022年1月1日以来以项目负责人身份承担过副省级（含）以上城市及下辖区综合交通规划类、交通改善治理类或对外战略通道研究类业绩。每提供一项得1分，本项最高4分。 | 1.要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 2.学历证明需提供学历证书及学信网查询记录；学信网无法查询的需提供毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明；海外留学（含港澳台）人员学历无法通过学信网站查询的，需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书及教育部留学服务中心官网查询截图。 3.涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。上述项目开展时间必须在2022年1月1日起至投标截止日期止，以合同签订日期或合同中载明的履约起始时间为准。 4.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。5.副省级（或以上）城市指：4个直辖市（北京、上海、天津、重庆）以及15个副省级城市（广州、武汉、哈尔滨、沈阳、成都、南京、西安、长春、济南、杭州、大连、青岛、深圳、厦门、宁波）。 |
|  | 主要项目团队成员不少于8人（12分） | 1.项目团队成员不少于8人，具有交通类（交通运输规划与管理、交通运输工程等）助理级以上职称、本科及以上学历，否则此项不得分。 2.在上一项基础上，采购评审小组根据各投标人的具体内容进一步评审： （1）具有交通类（交通运输规划与管理、交通运输工程等）高级工程师（含副高）职称证书的，每人得1分，本项最高得3分。 （2）具有交通类（交通运输规划与管理、交通运输工程等）研究生（或以上）学历者，每人得1分，本项最高得4分。 （3）自2022年1月1日参与过副省级（含）以上城市及下辖区综合交通规划类、交通改善治理类或对外战略通道研究类项目经验的，每人得1分，本项最高得5分。 | 1.要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 2.学历证明需提供学历证书及学信网查询记录；学信网无法查询的需提供毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明；海外留学（含港澳台）人员学历无法通过学信网站查询的，需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书及教育部留学服务中心官网查询截图。 3.涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。上述项目开展时间必须在2022年1月1日起至投标截止日期止，以合同签订日期或合同中载明的履约起始时间为准。 4.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。5.副省级（或以上）城市指：4个直辖市（北京、上海、天津、重庆）以及15个副省级城市（广州、武汉、哈尔滨、沈阳、成都、南京、西安、长春、济南、杭州、大连、青岛、深圳、厦门、宁波）。 |

4.项目报价

投标报价不得超过项目预算金额。以投标人所报的有效报价中的最低价作为基准价，各投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*20分，本项满分20分。

附件：1.投标及履约承诺函

2.供应商基本情况表

附件1：

投标及履约承诺函

我单位承诺：

1.依法缴纳税收和社会保障资金。具备项目所必需的人员和专业技术能力。参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

3.参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

4.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

5.我单位已认真阅读本项目需求，我单位承诺按时递交标书。

6.我单位承诺不非法转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

联系电话：

日期：   年   月   日

附件2：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		  填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |