# 观澜街道2025年区民生实事第二季度落实情况

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第二季度目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **优化辖区节点、慢行环境：**完成12处节点、环境整治提升。 | 40 | 观澜老街公园灯光修复提升工程（联系人：秦浩， 18128870001） | 完工。 | 完工。 | 完工。 | / | / | 观澜街道办 | / |
| **加快完善道路网络：**  2.持续推进观盛二路—大和路11项道路工程建设。 | 74 | 桂丰路（富瑞路-桂香路）改造工程（联系人：魏磊，15213656144） | 完成形象进度50%。 | 完成总体形象进度5%。 | 正在开展招标工作。 | / | / | 观澜街道办 | / |
| **危险边坡、挡墙治理：**完成11处边坡治理、挡墙修复工程。 | 87 | 大水田社区公园休憩台挡墙整治工程（联系人：秦浩，18128870001） | 完工。 | 完成总体形象进度30%。 | 完成总体形象进度30%。 | / | / | 观澜街道办 | / |
| 88 | 万寿山陵园鱼塘北侧挡墙治理工程（联系人蒋正，18938836400） | 完工。 | 完成总体形象进度60%。 | 完成总体形象进度95%。 | / | / | 观澜街道办 | / |
| **开展公益性文体活动：**6.举办龙华区第五届社区文体节，全年惠及超15万人次。 | 100 | 龙华区第五届社区文体节（联系人：黎茜，15273156727） | 全年惠及超15万人次。 | / | 目前已完成龙华区第五届社区文体节系列活动2 场（原创音乐会1场、曲艺专场1场），线上+线下惠及群众共1.2万人次。 | / | / | 区文化广电旅游体育局、各街道办 | 龙华区党群服务中心 |