# 龙华区2025年民生实事项目上半年落实情况汇总表

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 上半年目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34 | 简上街角花园建设工程（联系人：冷瑜辉15889651280） | 完工。 | 进场施工。 | 已进场施工,已完成工程量40%。 |  |  | 民治街道办 | / |
| 35 | 民治街道白石龙一区公配设施完善工程（联系人：万国良13510422977） | 完工。 | 完工。 | 已完工。 |  |  | 民治街道办 | / |
| 49 | 民治街道民强社区“一老一小”综合服务站（联系人：邓雨，13510098228） | 完成建成并投入运营。 | 完善并确定建设方案。 | 已进场施工,已完成工程量30%。 |  |  | 民治街道办 | / |
| 59 | 简上工业区城市更新单元规划一路工程（联系人：万国良，13510422977） | 完工。 | 完工。 | 已完工，已验收。 |  |  | 民治街道办 | / |
| **加强小型消防救援站建设：**推进3个小型消防站建设。 | 91 | 小型消防救援站“5分钟消防救援圈”建设（联系人：龙华消防救援大队汤贤15718476671；民治街道周嘉明15626408820；龙华街道刘晋欢13928492804；大浪街道罗喻文29672852） | 1.完成民治街道红山社区小型消防站建设工作。  2.完成龙华街道景新社区小型消防站建设工作。  3.完成大浪街道赖屋山社区小型消防站的前期勘测、设计及用地申请工作。 | 1.民治街道红山社区小型消防站：完成场地主体建设。  2.龙华街道景新社区小型消防站：完成经费申请立项。  3.大浪街道赖屋山社区小型消防站：完成设计工作。 | 1.红山小型消防站已完成招标工作。 |  |  | 龙华消防救援大队、民治街道办、龙华街道办、大浪街道办 | 区发展改革局、区城管和综合执法局、区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙华管理局 |
|  | 100 | 龙华区第五届社区文体节（联系人：黎茜，15273156727） | 全年惠及超15万人次。 | / | 已完成各类群体开设文化艺术特色公益课程的对接协调工作，目前已开展舞蹈、葫芦丝、陶笛、瑜伽、流行舞课程共56课时。6月23日，联合深圳市龙华区文化广电旅游体育局邀请国家一级演员刘一桢在民治钢琴博物馆开展声乐指导交流公益讲座活动，深受100多名群众学员一致好评。 |  |  | 区文化广电旅游体育局、各街道办 | 龙华区党群服务中心 |