| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 龙华区公共设施项目补偿工作技术服务 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 93 |  | 93 | 93 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 93 |  | 93 | 93 |  | - |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 协助完成2019年计划开展的征地拆迁项目，完成28万建筑物的拆迁补偿工作，推进交通设施项目的征地拆迁工作，保障教育医疗用地的落实，坚决完成治水提质项目，直击基础设施短板与薄弱环节，全力保障土地供应。 |  |  |  |  | 已按照原计划完成2019年征地拆迁项目和任务量，共完成55个项目和31.8万平方米建筑物的补偿工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 协助补偿工作服务面积 |  | 28万平方米 | 31.8万平方米 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 协助工作人数 |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 协助工作车辆数 |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 协助补偿工作完成情况 |  | 协助我局完成政府投资公共基础设施征地拆迁项目管理的日常工作，协助我局完成政府投资公共基础设施征地拆迁项目涉及的外业勘察、现状调查、数据整理等工作 | 基本完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 上半年完成11万平方米，下半年完成17万平方米 |  | 上半年完成11万平方米，下半年完成17万平方米 | 上半年完成8.1万平方米，下半年完成23.7万平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 补偿技术服务对经济发展的间接影响 |  | 通过征地拆迁推动了一大批政府建设项目的实施，提高我区城市基础设施水平，营造招商引资城市基础环境。 | 通过征地拆迁工作保证了各项公共基础设施的落地，在区征地拆迁考核工作中取得满分 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 补偿技术服务对社会发展的间接影响 |  | 推动交通建设大提速，保障教育医疗用地的落实，解决民生设施用地的供应问题。 | 通过征地拆迁工作保证了各项公共基础设施的落地，在区征地拆迁考核工作中取得满分 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 补偿技术服务对生态发展的间接影响 |  | 提供道路、治水提质、公园绿化的用地保障,美化生态环境。 | 通过征地拆迁工作保证了各项公共基础设施的落地，在区征地拆迁考核工作中取得满分 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 补偿技术服务后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |  | 推动城市基础设施能力，推动交通建设大提速，保障教育医疗用地的落实，解决民生设施用地的供应问题。推进龙华经济提升，生态美丽，社会民生改善。 | 通过征地拆迁工作保证了各项公共基础设施的落地，在区征地拆迁考核工作中取得满分 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |