| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城市更新计划 和规划审查 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （ ）一次性（√） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 0.25-1年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 52 |  | 114 | 113.3 |  | 10 |  |  | 99.4% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 52 |  | 114 | 113.3 |  | 10 |  |  | 99.4% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 《深圳龙华观澜古墟有机更新试点规划设计项目》：（一）拓展数据信息调查的深度和广度；（二）加强历史文化保护和特色风貌塑造专题研究。 - 《龙华区城市更新项目占用总规强制性内容占补平衡统筹研究》：确定满足占补平衡操作时间要求的项目对象；确定图则或方案与总规冲突的项目对象；梳理所有对象项目，确定所需补入地块的类型和面积；通过对于城市总体规划和法定图则的叠合分析，并结合已批城市更新和土地整备项目，找出可用的补入地块范围；根据占用地块与补入地块尽量处于同一街道范围内的原则，合理分配补入地块。 三、《龙华区城市更新“十三五”规划中期调整》：（一）更新目标指标调整。全面评估龙华区城市更新“十三五”规划目标指标的完成情况，顺应外部形势变化，在新的政策环境下，对更新单元计划、更新单元规划以及更新实施管理三大类指标进行分类，明确具体指标调整规则，并按规则调整指标，保障完成“十三五”发展目标考核要求。 - (二)拆除重建类更新空间范围优化。基于现状建设情况、轨道站点布局、密度分区，综合考虑到工业区块线划定和《深圳市工业区块线管理办法》的相关要求，以及《深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划（2019-2025）》中综合整治分区范围的管理要求，结合近期拟重点推进项目空间分布，优化拆除重建类更新空间范围，助推龙华区城市更新不断增创新优势、迈上新台阶。 |  |  |  |  |  |  | - 《深圳龙华观澜古墟有机更新试点规划设计项目》：（一）拓展数据信息调查的深度和广度；（二）加强历史文化保护和特色风貌塑造专题研究。对项目所在地的历史沿革进行挖掘研究、结合国内外案例、新阶段城市发展要求挖缺地区特色。通过现状调查分析，结合各个要素进行综合评估，识别片区重要特色价值资源。 - 《龙华区城市更新项目占用总规强制性内容占补平衡统筹研究》：通过对龙华区更新项目的阶段进行分类，筛选对象，形成近期规划计划项目库；根据与总规的冲突情况和冲突程度分类处理；并建立明确的、可动态维护的占用地块和补入地块台账，较好的达到了预期目标。 - （一）全面评估龙华区城市更新“十三五”规划目标指标的完成情况，按照《市规划和自然资源局关于开展各区城市更新“十三五”规划中期调整工作的通知》的规则调整指标，并结合指标实际完成情况，将指标分解到每年。 - (二)《龙华区城市更新“十三五”规划中期调整》：按照《市规划和自然资源局关于开展各区城市更新“十三五”规划中期调整工作的通知》的规则，优化拆除重类更新空间范围，将53个地块调入拆除重建更新空间范围，16个地块调出拆除重建更新空间范围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 一、技术文件+管理文件。 二、龙华区城市更新项目占用总规强制性内容占补平衡统筹研究报告； 三、关于调整龙华区城市更新“十三五”规划有关内容的建议；《龙华区城市更新“十三五”规划》调整后的文本、图集、及编制说明 |  |  | 8套 10套 20套 |  | 8套 10套 20套 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量 | - 深圳龙华观澜古墟有机更新试点规划设计情况。 - 龙华区城市更新项目对总规强制性内容占用和补入情况。 - 龙华区城市更新“十三五”规划中期调整情况 |  |  | 一、观澜古墟特色建筑的挖掘及活化利用等； 二、清晰准确的核对现有项目占用和补入情况，并分类提出有针对性的应对方案 三、形成更适应龙华区城市更新发展调整成果。 |  | 一、较好的梳理了观澜古墟特色建筑的挖掘及活化利用等； 二、1.通过详细的数据摸底和项目发归类核对，筛选出条件成熟的计划和规划项目。2.通过规划核查，根据与总规强制性内容的冲突情况将项目分为三大类。3.占用地块和补入地块分别建立台账。 三、龙华区城市更新“十三五”规划中期调整符合《市规划和自然资源局关于开展各区城市更新“十三五”规划中期调整工作的通知》，并通过市政府审批，发布实施。 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效 |  |  |  | 1年/1年、0.25年 |  | 1年/1年、0.25年 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | - 各研究项目经济效益情况 |  |  | - 不适用。 - 推动城市转型升级。 三、1、推动旧工业区转型升级。 - 2、拉动固定资产投资。 |  | - 不适用 - 厘清总规冲突问题，加快推进城市更新，推动城市存量地区快速发展； 三、1、优先将旧工业区改造项目调入拆除重建空间范围； - 2、设定“十三五”城市更新固定资产投资投资400亿的考核目标指标。 |  | - 10 | - 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | - 各研究项目社会效益情况 |  |  | - 落实有机更新理念，以兴文化、展形象为导向，高度重视历史文化保护，活化城中村历史文化遗存、传承优秀地方文化； - 保障一系列亟待解决的公益性设施落地，提升民生福祉； 三、（一）完善独立占地的各类设施 - （二）完善非独立占地的各类设施 |  | 一、落实有机更新理念，以兴文化、展形象为导向，高度重视历史文化保护，活化城中村历史文化遗存、传承优秀地方文化； 二、厘清总规冲突问题，保障更新项目中一系列重要基础设施、公共服务设施的落地； 三、（一）提出“十三五”城市更新完成70个各类独立占地设施。 （二）提出“十三五”城市更新配建非独立占地配套设施面积10.4万平方米；保障性住房规模1.7万套，85万平方米；创新型产业用房8.1万平方米 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 各研究项目社会生态效益 |  |  | - 凸显深圳生态及滨海等风貌特色和城中村独特空间肌理，注重生态保护； - 通过城市更新方案的布局，强化生态环境与空间品质的控制； - 加强生态修复和绿色更新。 |  | - 凸显深圳生态及滨海等风貌特色和城中村独特空间肌理，注重生态保护； - 占补平衡方案的编制中，注重对全区层面的大型生态廊道的预留、绿地的占补平衡引导其不可破坏生态系统的连续性； 提出禁止基本生态控制线、水源保护区、基本农田范围内的拆除重建类更新，逐步清退生态敏感性地区的建筑，夯实生态基底。修复主要生态廊道。通过用地整合提供规模较大、集中成片的生态斑块；通过零星用地更新，以小广场、小公园等方式提供灵活多变的生态斑块。 - 践行全过程绿色更新。强化更新项目配建公共建筑执行绿色建筑标准，提升城市“海绵体”的规模和质量。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 各研究项目可持续影响情况 |  |  | - 在保护历史建筑原有风貌基础上，对古墟建筑进行活化利用，注入新的产业活力，赋予其新的生机，恢复原有的商业面貌； 二、规范城市规划管理，妥善处理建设项目与现行城市总体规 划强制性内容不一致问题，促进城市可持续发展； 三、（一）坚持多种更新方式并重 （二）合理控制城市更新时序 |  | 一、在保护历史建筑原有风貌基础上，对古墟建筑进行活化利用，注入新的产业活力，赋予其新的生机，恢复原有的商业面貌； 二、通过系统梳理与分类引导，既保障了城市总体规划的严肃性，又可保证城市更新项目快速稳步合法推进； 三、（一）提出加强更新项目规划引导，引导拆除重建类更新项目向一定范围集中，减少不必要的拆建行为。 （二）鼓励结合城市更新实施历史遗存保育和活化。 (三）将本规划确定的“十三五”各项目标落实到2019-2020年的每年度。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |