| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城市更新片区规划研究（政府采购） |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （ ）一次性（√ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1-2 年 |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 105 |  |  | 105 | 105 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 105 |  |  | 105 | 105 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对龙华区更新项目集中的片区、以及近期城市更新项目推进较快的片区进行重点统筹，保障项目之间的良好衔接和相对公平，共同解决片区配套设施不足的问题，作为今年具体城市更新计划和专项规划审批的参考。 |  |  |  |  |  |  | 通过本次城市更新片区统筹研究，对15个片区及龙华更新的整体情况进行了科学的统筹，理清了龙华的城市更新资源，明确了龙华区城市更新整体的统筹推进思路，在进行用地与设施的统筹之后，进行效益评估，有效保障项目之间的良好衔接和相对公平、解决片区配套设施不足的问题，对后续城市更新计划和专项规划审批提供了重要工作依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 片区统筹规划研究报告 |  |  | 13本 |  | 15本 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 龙华区城市更新片区统筹规划情况 |  |  | 在遵循法定图则的用地功能，空间格局的基础上，从整体上统筹龙华区内城市更新项目，从用地布局、业态分配、公共配套设施等方面进行深入研究，制定有关规划控制要求。 |  | 在遵循法定图则的用地功能，空间格局的基础上，从整体上统筹龙华区内城市更新项目，从用地布局、业态分配、公共配套设施等方面进行深入研究，制定有关规划控制要求。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 规划研究报告通过率 |  |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 1年 |  |  |  |  | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 片区统筹规划研究经济影响情况 |  |  | 推动产业转型升级，促进产城融合 |  | 产业上，增加高端就业岗位，完善生活配套，促进产城融合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 片区统筹规划研究社会影响情况 |  |  | 1、预估更新新增人口及需求设施 2、落实重大公共设施、优化配置片区公共服务设施、新增城市基础设施 |  | 1、估算更新新增人口及需求设施 2、提出民生上，大力补充紧缺设施，包括教育、医疗、文体、公用设施、行政设施及非独立占地设施，满足自身需求，保障基本服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 片区统筹规划研究生态影响情况 |  |  | - 完善绿地系统 2、完善交通系统 - 3、引导生态修复和绿色更新，建设海绵城市 |  | 1、引导片区城市更新项目完善绿地系统 2、引导片区城市更新项目完善交通系统 3、引导片区城市更新项目进行生态修复和绿色更新，建设海绵城市 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 片区统筹规划研究可持续发展影响情况 |  |  | 1、盘活存量土地面积 2、合理把控全区建设增量 3、加强公共空间系统设计与导控 |  | 1、盘活存量土地面积 2、合理把控全区建设增量 3、提出城市形态上，强化中轴新城意向，复合立体开发，聚合空间形象 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 |  |  | 不适用 |  | 不适用 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |