| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城市更新项目用地放点测量 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 36 |  | 26 | 25.904 |  | 10 |  | 99.63% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 36 |  | 26 | 25.904 |  | 10 |  | 99.63% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按项目进度完成出让地块用地放点测量工作 |  |  |  |  | 按时按量的完成出让地块用地放点测量工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 按项目进度完成用地放点测量工作 |  | 完成城市更新项目用地放点测量报告5份 | 完成 | 20 |  | 20 |  | 放点测量计费精确到小数点后两位，全年预算26万，实际完成25.9万，完成进度按满分自评。 |  |
|  |  |  | 按合同要求高质量完成用地放点测量工作 |  | 完成五个城市更新项目用地放点测量工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 测绘成果质量 |  | 通过业务会审议通过，或实际使用 | 达到要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 城市更新项目用地放点测绘、测量完成时间 |  | 是否按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 是否加快推进城市更新项目进度 |  | 加快推进城市更新项目进度 | 顺利推进 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 是否加快推进城市更新项目进度 |  | 加快推进城市更新项目进度 | 顺利推进 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度： |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |