附件1

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电网和能源建设管理工作 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 136 |  | 136 | 135.98 |  |  | 10 |  |  | 99.99% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 136 |  | 136 | 135.98 |  |  | 10 |  |  | 99.99% |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大面积停电应急演练1次、工业园区转供电设备规范管理政策宣讲会8场、汛期用电安全推文6篇、汛期用电安全宣传讲座8场、汛期用电安全地面推广、抽查公共电力设备数量不少于700个 |  |  |  |  |  | 大面积停电应急演练1次、工业园区转供电设备规范管理政策宣讲会8场、汛期用电安全推文6篇、汛期用电安全宣传讲座8场、汛期用电安全地面推广、抽查公共电力设备数量879个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 大面积停电应急演练 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业园区转供电设备规范管理政策宣讲会 |  | 8 | 8 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汛期用电安全推文数量 |  | 6 | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汛期用电安全宣传讲座 |  | 8 | 8 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汛期用电安全地面推广 |  | 6 | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽查公共电力设备数量 |  | 不少于700个 | 879 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 电力技术咨询服务验收达标率 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣讲活动的参与率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汛期电力设施安全隐患专项排查工作达标率 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 演练完成及时性 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电力设施抽查完成及时性 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 提高居民用电安全意识 |  | 居民用电安全意识宣传，降低电气火灾事故发生 | 提高居民用电安全意识宣传，降低电气火灾事故发生 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保障我区电网安全运行 |  | 保障我区电网安全平稳运行 | 保障我区电网安全平稳运行 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 有效投诉次数≤3 |  | 有效投诉次数≤3 | 有效投诉次数≤3 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 雷刘宝 |  | 联系方式： |  | 23336077 |  | 填报日期： |  |  | 2020.10.14 |  |  |  |  |
| 审核：科室（中心）负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 审核日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。