龙华区新型信息基础设施建设技术辅助服务

项目采购需求书

一、项目目的

为贯彻落实《深圳市支持新型信息基础设施建设的若干措施》《深圳市极速宽带先锋城市2025年行动计划》、《龙华区加快推进新型基础设施建设工作方案（2023—2025 年）》《龙华区基础设施高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》等文件精神及工作部署，持续推进龙华区新型信息基础设施建设，支撑数字经济高质量发展，夯实数字龙华基础底座。我局拟申请购买第三方专业机构对龙华区新型信息基础设施建设提供技术辅助服务。

二、项目要求

聘请专业服务机构对龙华区新型信息基础设施建设提供技术辅助服务。协助龙华区加快推进5G网络高质量覆盖，千兆万兆宽带网络、5G软硬件、应用场景建设等工作推进，开展专业交流指导、市场调研、检测等工作。

三、项目形式

专业人员与甲方进行日常工作联系，按要求完成与甲方沟通交流、成果汇报，把控项目质量与项目进度，提交项目阶段性及最终成果。

四、时间安排

自合同签订之日起，为期1年。

五、工作内容及要求

（一）工作内容

1.资料收集服务：协助收集整理国家、省、市信息基础设施建设领域相关政策文件，开展不少于5次桌面案头研究；

2.协助开展龙华区深圳北站片区、重点交通枢纽、公共场馆、人员密集区等不少于10处重点区域5G信号覆盖质量调研，出具5G网络质量评测报告，为后续推动运营商有针对性的开展5G基础设施补盲、网络优化等工作提供重要依据。

3.协助开展5G软硬件应用、5G应用场景调研工作。围绕数字龙华建设调研5G技术的应用现状和发展趋势，探索智能交通、智能工业、智能医疗、智能网联汽车、低空经济等多个领域的全面改变和升级建议，形成调研报告。

4.协助开展千兆、万兆光网的市场需求情况调研工作。围绕龙华区推动园区、企业数智化转型发展方向，实质调研不少于20家园区、企业千兆、万兆光网的市场现状和需求，并以需求为导向，按照龙华区不同园区、企业类型，从适用技术、网络覆盖率、网络性能、应用水平等多维度为园区、企业网络升级改造及后续评估提供技术辅助。

5.协助开展算力基础设施建设调研工作。围绕龙华区已建、在建、拟建算力基础设施项目情况和“20+8”产业集群规划，研究区内企业对算力的需求概况和算力规划布局的优势，分析算力基础设施建设布局规划方向，形成调研报告。

- （二）验收要求

根据每一项服务内容提供相关验收材料，如调研成果报告，勘察成果文件、过程记录文件。

1.提供不少于5次桌面案头研究签到或照片记录。

2.提供含深圳北站片区、红山6979商圈、重点交通枢纽、公共场馆、人员密集区等不少于10处的信号质量评测报告和记录。

3.提供5G软硬件应用、5G应用场景调研报告1份和工作记录。

4.提供龙华区千兆、万兆光网的市场现状和需求调研报告1份，以及不少于20家园区的调研记录。

5.提供龙华区算力基础设施建设调研报告1份和工作记录。

- 资质要求

（一）申请条件

1.投标供应商必须是在中国境内注册的独立法人或其他组织。

2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的采购活动。

（二）申请资料

（1）资质文件（公司营业执照、法人身份证复印件）；

（2）供应商基本情况表（详见附件）；

（3）诚信承诺函、服务承诺函和违约承诺函；

（4）联系方式（含机构联系人、电话、电邮、地址等）

（5）服务方案及报价单；

（6）工作经验证明材料。

七、报价限额

总报价不超过30万元。

八、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 人员配备 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 40分 | 20分 | 20分 |

（三）评分标准

1. 商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力 | 经验 （15分） | 具有类似项目经验的，每提供1个得3分，本项最高得15分。 | 须提供相关佐证材料。 |
|  | 信誉 （5分） | 在业界具有良好的诚信和美誉度。 | 近三年内无行贿犯罪记录、无不良记录承诺函；报价前一个月内的信用报告 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2. 技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力 | 方案 （15分） | 项目方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） | 采购评审小组评分 |
|  | 重难点分析 （10分） | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 采购评审小组评分 |
|  | 成果 （10分） | 项目预期效果与项目需求的切合程度 | 采购评审小组评分 |
|  | 服务承诺 （5分） | 分别签订服务承诺函和违约承诺函得5分，不签订承诺不得分。 | 采购评审小组评分 |

3. 人员配备（20分）

采购评审小组根据项目要求对项目负责人和项目团队人员配备进行综合评价，项目负责人具有5年以上工作经验、项目成员具有1年以上工作经验得基础分10分；小组成员每多1人加2分，每多1年工作经验加2分，最多加10分。本项最高得分为20分。

满分20分。

4. 报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*20分。

- 采购评审小组构成

采购评审小组为五人及以上的单数，构成如下：

龙华区工业和信息化局各科室（中心）代表（在编人员）5人，随机抽签选择。