附  件

专项债券项目绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 深圳市龙华区保障性租赁住房项目（续发） |  |  | 投向领域 |  | 保障性租赁住房 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  | 深圳市龙华区住房和建设局 |  |  | 项目单位 |  | 深圳市龙华区住房和建设局 |  |
| 项目实施内容 |  | 深圳市龙华区保障性租赁住房项目（续发）共计包含23个子项目。分别为澜汇云庭花园保障性住房项目、卓越柏乐庭保障性住房项目、龙胜尚府保障性住房项目、卓越和奕府保障性住房项目、悦见誉府保障性住房项目、壹湾府保障性住房项目、盛龙时代广场保障性住房项目、天屿花园保障性住房项目、鸿荣源博誉府保障性住房项目、壹城时尚花园保障性住房项目、启城家园保障性住房项目、天玑公馆保障性住房项目、安宏基星曜广场保障性住房项目、水榭云上家园保障性住房项目、星悦名庭保障性住房项目、未来平方云泽府保障性住房项目、未来平方云翰府保障性住房项目、未来平方云岭府保障性住房项目（原观城世纪花园保障性住房项目）、御龙湾西园保障性住房项目、龙馨家园保障性住房项目、华馨雅苑保障性住房项目、尚云花园保障性住房项目以及幸福城臻园保障性住房项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效目标 |  | 预期目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成项目年度建设工作。 |  |  | 已按计划完成。 |  |  |  |
| 当年绩效指标 | 债券资金管理指标 （10分） | 总体支出进度 （当年实际支出金额/项目当年下达额度） | 实际支出金额 | 下达 额度 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 90000 万元 | 90000 万元 | 90000万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目完工形象进度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 保质保量完成项目开工准备工作 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 支出资金控制在年度安排资金范围内 | 100%控制 | 100%控制 | 15 | 15 | 无偏差 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 缓解保障性住房供给 | 有所缓解 | 有所缓解 | 20 | 20 | 无偏差 |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|  |  | 可持续性效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|  |  | 服务对象 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|  |  | 满意度指标 | 群众投诉率 | ≤1% | 1% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 偿债风险指标 （10分） | 融资与收益平衡指标 | 存续期内息前税后净现金流/还本付息金额 | ≥1 | 1 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 还本付息指标 | 还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%） | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 等级：优 |