# 附件

- 龙华区油气长输管道安全巡查检查技术支撑

- 服务项目

- 招

- 标

- 书

- 深圳市龙华区发展和改革局

- 2023年11月

- 龙华区油气长输管道安全巡查检查技术支撑

- 服务项目招标书

# 一、项目概况

（一）项目名称：龙华区油气长输管道安全巡查检查技术支撑服务项目。

（二）服务期限：自合同签订之日起，为期1年（2023年12月至2024年12月）。

（三）项目预算：预算金额最高不超过85.43万元。

# 二、项目内容

## （一）专项核查油气长输管道周边建设工程涉动土作业安全保护措施落实情况

（1）现场逐一核查龙华区石油、天然气长输管道周边建设工程涉油气管道动土作业情况，整理形成龙华区油气长输管道周边建设工程（第三方施工）项目涉及动土作业的项目清单及点位分布图，并制定月度现场重点核查计划表，保证每月全覆盖核查辖区油气长输管道周边建设工程涉动土作业情况，并针对现场发现的问题隐患，提出整改建议。

（2）每月底编制当月建设工程涉动土作业专项检查月度报告及现场核查问题隐患清单，年底编制当年年度总结报告并梳理汇总年度现场核查问题隐患整改落实情况复核台账。

（二）定期开展油气长输管道安全巡查检查

（1）对辖区油气长输管道沿线进行常态化安全巡查，重点检查人员密集型高后果区、较大及重大安全风险点、地质灾害隐患点、管道附属设施情况，并针对排查出的问题隐患，提出整改建议，协助油气长输管道保护部门督促管道企业落实问题隐患整改。

（2）每周开展至少1次油气长输管道安全巡查检查，并保证每月全覆盖辖区管道及相关附属设施（不含场站或阀室），每季度至少1次全覆盖检查所有管道企业场站及阀室并复核企业相关隐患问题整改落实情况。形成每周巡查检查及现场核查问题隐患整改清单，每月底编制当月管道安全检查巡查月度报告，年底编制安全巡查检查年度总结报告，并梳理汇总年度现场核查问题隐患整改落实情况复核台账。

（三）重点时期重点区域专项安全检查督导

针对辖区涉及油气长输管道的突发事件，服务期内的特殊敏感时期（比如节假日前、两会期间）、自然灾害风险高发期（比如台风暴雨前后）等关键重点时期，对相关重点区域、高后果区、安全隐患点、第三方施工工地等，派出专家、骨干，开展专项检查指导，提供专业性管道保护工作的管理、技术和工程方面的工作建议，为辖区油气长输管道保护工作决策提供强有力的专业力量。

- （四）研究提出进一步促进油气长输管道领域体制机制健全完善的工作建议或研究报告

通过全面分析项目开展过程中发现的管道及相关附属设施周边问题隐患情况，并结合有关政策文件及其他地区先进经验，研究油气长输管道领域安全隐患排查过程中存在的短板弱项，提出进一步促进油气长输管道领域体制机制健全完善的工作建议或研究报告。

# 三、项目技术要求

（一）应遵循国家颁布的有关法律、法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准。

（二）严格按照项目需求，组建安全工程、土木工程、环境工程、化工等行业领域相关专业人员组成的项目团队，并保障人员的连续性和稳定性。

（三）事前做好充分调研，制定工作计划、工作方案等，保证工作有章可循，并按照工作目标分解工作任务，保障高效完成各项任务。

（四）按照成果交付要求，倒排工期，细化工作任务，责任到人。及时召开成果讨论及进度沟通协调会，有问题及时反馈、及时沟通、及时解决。

（五）严格把控最终成果质量，定期开展阶段性成果审查，根据各方意见修改完成后再提交，保障所有成果顺利交付。

# 四、项目成果交付要求

（一）龙华区油气长输管道周边涉动土作业建设项目清单及点位分布图（滚动更新一表一图，十二份）

（二）龙华区油气长输管道周边建设项目涉动土作业安全现场核查问题隐患总清单及整改落实情况复核总台账（滚动更新一表一台账，十二份）

（三）龙华区油气长输管道周边建设项目涉动土作业安全保护措施落实月度报告（十二份）

（四）龙华区油气长输管道周边建设项目涉动土作业安全保护措施落实年度报告（一份）

（五）龙华区油气长输管道安全巡查检查现场核查问题隐患总清单及整改落实情况复核总台账（滚动更新一表一台账，约五十二份）

（六）龙华区油气长输管道安全巡查检查每周报告（约五十二份）

（七）龙华区油气长输管道安全巡查检查月度报告（十二份）

（八）龙华区油气长输管道安全巡查检查年度报告（一份）

（九）重点时期重点区域专项安全检查督导报告或指导建议（每开展一次提供一份）

（十）进一步促进油气长输管道领域体制机制健全完善的工作建议或研究报告（一份）

# 五、项目保密要求

中标人应当对其在项目开展过程中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，建立并实施相应的保密措施，具体保密要求如下：

（一）中标人不得利用所获取、掌握的采购人及其他政府部门的任何保密内容从事采购人及其他政府部门授权工作以外的任何事情，不得披露、允许第三方使用。

（二）中标人按照采购人要求完成项目后，须立即将项目成果提交采购人存档，未经采购人许可，不得向第三方披露。

（三）中标人应建立相应的保密制度，明确项目开展过程中各环节的保密性要求，确保相关资料和信息的保密性。

# 六、投标资格要求

（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明扫描件）。

（二）具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证等证书。

（三）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函及官网查询记录证明，可在国家企业信用信息公示系统等官网进行自查）。

# 七、投标时间、地点及联系人

（一）投标时间：2023年11月25日至2023年11月29日（以正式发布为准），每日上午9:00-12:00，下午2:00-6:00（节假日除外）。逾期未投标将不再受理。

（二）投标地点：深圳市龙华区龙华街道清泉路7号富康行政服务办公区19楼A1902，深圳市龙华区发展和改革局办公室。

（三）联系人及电话：李石磊，0755-23338510。

# 八、投标文件递交内容

（一）投标单位简介、投标人营业执照及相关证照（提供加盖公章的复印件，原件备查）。

（二）法定代表人证明书及授权委托书（原件加盖公章）。

（三）法定代表人及受委托人身份证复印件（复印件加盖公章）。

（四）项目方案及报价单（原件加盖公章）。

（五）投标人相关领域/项目经验证明材料（复印件加盖公章）。

（六）投标人无重大违法记录声明函（原件加盖公章，格式自拟）。

（七）投标及履约承诺函原件（格式见附件）。

（八）住所地不在深圳的投标人应提供营业场所证明原件。

（九）投标人认为有必要提供的其它材料。

投标文件一式五份，整套纸质材料密封并加盖骑缝章，封面注明投标人的名称、地址、联系人及手机号码。

# 九、重要提示

投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

（一）未在规定时间内将投标文件送达规定地点的。

（二）投标人不具备投标资格要求，或未提交相应资格证明材料。

（三）投标文件未按规定密封、签字、盖章。

（四）投标文件无法定代表人签字或无法定代表人有效授权委托的。

（五）分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价）的。

（六）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价的。

（七）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标单位不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标单位不能证明其报价合理性的。

（八）所投服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求的。

（九）法律、法规规定的其他情形。

# 十、评标方法

- （一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的报价或投标人为本项目中标人。

- （二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 人员配备 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 40分 | 20分 | 20分 |

- （三）评分标准

- 1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 资质 （5分） | （1）质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证等证书覆盖相关安全技术咨询服务的，每项得1分，最高得3分。 （2）具有CMA检验检测机构资质认定证书，得2分。 | 提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 经验 业绩 （10分） | （1）2020年1月1日以来，具有承担安全巡查检查类项目的经验，每提供一项有效项目得2分。本项最高得6分。 （2）获得省部级或以上科技奖励。国家级的每提供一个奖项得2分，省部级的每提供一个得1分。本项最高得4分。 | 提供有效证明文件复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 诚信管 理情况 （5分） | 符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标截止时间，投标人没有在“国家企业信用信息公示系统”、“深圳市市场监督管理局商事登记簿”等官网中被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。 在业界具有良好的诚信和美誉度，具有有效期内的AAA企业信用评价的，得5分。 | 提供有效证明文件复印件并加盖投标人公章。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

- 2.技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力评分40分 | 项目方案 （15分） | 项目方案包括工作目标、工作措施、工作方法或手段、工作流程、进度安排等内容。 | （1）方案周全完整，表述清晰，有具体贴合项目实施计划的时间安排方式和良好保障措施，可操作性强，得15分。 （2）方案完整，有具体时间安排方式和保障措施，可操作性较好，得12分。 （3）方案较基本，有时间安排方式和保障措施，可操作性一般，得9分。 （4）方案无时间安排方式和保障措施，不具备可操作性，不得分。 |
|  | 项目重点难点分析 （10分） | 对项目的重点、难点及其解决的管理、技术措施具有针对性、合理性方案。 | （1）对项目重点难点分析透彻、解决方案针对性强，得10分。 （2）对项目重点难点分析基本清楚、解决方案针对性较好，得8分。 （3）对项目重点难点分析一般、解决方案针对性一般，得6分。 （4）对项目重点难点分析不全面、解决方案差，不得分。 |
|  | 项目质量 （10分） | 对项目的质量（完成时间、安全）的管理、技术措施具有针对性、合理性方案。 | （1）方案质量保障措施合理、可行评价为优；得10分。 （2）方案质量保障措施较合理、可行评价为良；得8分。 （3）方案质量保障措施基本合理、可行的评价为中，得6分。 （4）未设施方案质量保障措施评价为差，不得分。 |
|  | 服务承诺 （5分） | 提供售后服务负责人信息与联系方式，详细阐述服务制度与响应时间以及项目完成后服务内容 | （1）服务承诺全面且详细、合理，得5分。 （2）服务承诺全面且较详细、合理，得4分。 （3）服务承诺全面且基本详细、合理，得3分。 （4）服务承诺不全面，不得分。 |

- 3.人员配备

定标小组根据项目要求对项目负责人和项目团队人员配备进行综合评价，满分20分。结合项目实际情况，供应商应组建不少于6名安全工程、土木工程、环境工程、化工等行业领域相关专业人员组成的项目团队，保障项目顺利实施。

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配备评分20分 | 项目负责人（仅限1人）（本项最高得8分） | 项目负责人满足下述各小项要求且能提供有效证明文件的，得相应分： （1）同时具有应急管理类或安全工程类研究生学历和高级及以上技术职称（含副教授、副研究员及以上），得3分。 （2）具有安全评价师资格证书或注册安全工程师资格证书，得1分。 （3）有效聘期内的省级应急管理专家得2分；有效聘期内的市级应急管理专家得1分。本小项最高得2分。 （4）获省部级（含副省级）或以上级别安全应急相关科技奖励，每提供1个奖励证书得1分。本小项最高得2分。 | 提供以下证明材料以供评审： ①本项目拟派项目负责人和项目团队人员为投标人自有员工，需学历证书或毕业证书、专业技术职称证书、奖励证书等证明文件。 ②社保部门出具的近三月（以当地社保局能提供的近三月社保查询证明为准）投标人为上述人员缴纳的社保清单（加盖社保部门公章），否则视为无效证明文件。 |
|  | 项目团队人员（不含项目负责人）（本项最高得12分） | 项目团队人员（不含项目负责人）满足下述各小项要求且能提供有效证明文件的，得相应分： - 具有安全工程硕士及以上学历或高级工程师职称的，每有一人得3分。 （2）具有中级以上注册安全工程职称的，每有一人得2分。 （3）具有初级职称或安全工程、土木工程、环境工程、化工等类别专业本科及以上学历，每有一人得1分。 同一人不重复计分。 |  |

注：以上所有复印件均须加盖投标人公章，未提供有效证明材料的不得分。

- 4.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*20分。

附件：投标及履约承诺函

附件

- 投标及履约承诺函

我单位承诺：

1.依法缴纳税收和社会保障资金。具备项目所必需的人员和专业技术能力。参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

3.参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

4.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

5.我单位已认真阅读本项目需求，我单位承诺按时递交标书。

6.我单位承诺不非法转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

联系电话：

日期：   年   月   日