附件

2026年度龙华区政府投资项目后评价工作

招

标

书

深圳市龙华区发展和改革局

2026年4月

2026年度龙华区政府投资项目后评价工作

招标书

一、项目概况

（一）项目名称：2026年度龙华区政府投资项目后评价工作。

（二）服务期限：自合同签订之日起9个月。

（三）项目预算：预算金额不超过60.72万元。

二、项目内容

根据项目实施工作需要，由具备特定专业能力的人员组成工作组，开展2个领域共5个已建成的政府投资项目后评价工作，完成后评价工作相关的工作事项，主要包括工作方案编制、明确后评价目标及内容，制定工作计划、开展项目调研及社会调查、编制后评价报告等。后评价主要内容如下：

- 项目前期决策总结与评价

对照项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算及其他已批复的文件，重点对项目规划衔接、建设时机、建设规模、前期文件质量等进行评价。评价项目审批程序合规性，是否依法办理用地用海、规划、环评等相关手续，对存在的问题、原因及影响进行分析。

- 项目建设准备总结与评价

评价项目用地等资源环境要素保障时效性、充分性、合规性，建设方案合理性及其落实情况、勘察设计合理性、招投标合规性、开工准备情况，对存在的问题、原因及影响进行分析。

- 项目建设实施总结与评价

评价项目工程管理方面存在的问题及原因，对项目组织和管理工作的有效性、管理模式合理性、管理制度完备性及管理效率效果进行评价；对项目投资控制效果、概算调整合规性、合理性进行评价；评价项目竣工验收的及时性、合规性、合理性进行评价，对存在的问题、原因及影响进行分析。

- 项目运营总结与评价

评价可研报告提出的运营方案及其落实情况、项目预期功能和运营目标实现情况，评价项目配套及其辅助设施建设情况，对建设必要性是否充分、建设规模和时机是否适当等进行评价；对项目技术标准应用合理性、技术创新效果进行评价，对存在的问题、原因及影响进行分析。

- 项目投资效益效果评价

对项目社会效益、经济效益、生态环境效益、资源和能源利用效果进行评价。

- 项目目标及可持续性评价

对可行性研究报告、初步设计（含概算）及其批复文件确定的建设目标，评价项目目标实现及可持续性。

- 项目“软建设”评价

对相关审批文件提出“软建设”要求的项目，应就本章内容进行总结与评价。

在以上工作的基础上，总结项目投资决策、建设准备、建设实施、运营管理、投资效益效果、目标及可持续性、“软建设”等方面存在的经验教训及相关建议，并形成相应的专题后评价报告和单个项目后评价报告。

三、项目技术要求

（一）政府投资项目后评价工作应遵循国家颁布的有关法律、法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准。

（二）项目开展过程中应当进行深入调查研究，充分把握政府投资项目在投资决策、建设管理、项目实施效果、项目目标和可持续性方面存在的问题及薄弱环节，针对性编制工作方案及后评价工作大纲。

（三）项目总结报告内容完整、内容全面、材料丰富，客观中立的评价政府投资项目实施的效果和成果，通过对比分析，找出差距及原因，总结项目决策和建设管理过程中的经验教训，提出相应对策建议，并反馈到项目参与各方，为进一步形成良性项目决策机制提供有价值的参考。

四、项目成果交付要求

（一）5个项目后评价报告；

（二）专题报告2份；

项目后评价报告内容和深度需符合《关于印发国家发展改革委重大项目后评价报告编写通用大纲的通知》(发改办评督〔2025〕641号)、《国家发展改革重大项目后评价管理办法》（发改评督规〔2024〕1103号）、《深圳市政府投资项目后评价管理办法》（深发改规〔2023〕11号）、《深圳市龙华区政府投资项目后评价管理办法》（深龙华府办规〔2024〕23号）等相关文件要求。

后评价报告主要聚焦于项目决策过程评价、项目实施过程评价、项目效果和效益评价、项目目标和可持续性评价等方面，提出总体评价结论、经验教训和改进工作建议。

五、项目保密要求

中标人应当对其在项目开展过程中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，建立并实施相应的保密措施，具体保密要求如下：

（一）中标人不得利用所获取、掌握的采购人及其他政府部门的任何保密内容从事采购人及其他政府部门授权工作以外的任何事情，不得披露、允许第三方使用。

（二）中标人按照采购人要求完成项目后，须立即将项目成果提交采购人存档，未经采购人许可，不得向第三方披露。

（三）中标人应建立相应的保密制度，明确项目开展过程中各环节的保密性要求，确保相关资料和信息的保密性。

六、投标资格要求

考虑政府投资项目后评价工作涉及项目前期决策、项目管理、验收评价等工作要求，为保证项目整体服务质量，因此供应商须具备以下条件：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其他组织。以分公司名义参与项目投标的，须提供总公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函。

2.供应商不得和其他报名单位存在利害关系，即单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标响应。

3.在全国投资项目在线审批监管平台有备案的工程咨询单位（须提供该平台对应备案信息截图）。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人（须提供“信用中国”查询信息截图）。

5.熟悉政府工作流程及要点，具有相关工作经验。

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.本项目不接受联合体投标。

9.法律、行政法规规定的其他条件。

七、投标时间、地点及联系人

（一）投标时间：2026年4月8日至2026年4月10日，每日上午9:00-12:00，下午2:00-6:00。逾期未投标将不再受理。

（二）投标地点：深圳市龙华区龙华街道清泉路7号富康行政服务办公区19楼A1902，深圳市龙华区发展和改革局办公室。

（三）联系人及电话：刘洋，0755-23338489。

八、投标文件递交内容

（一）资格证明文件（原价加盖公章）。

（二）投标单位简介、投标人营业执照及相关证照（提供加盖公章的复印件，原件备查）、供应商基本情况表（详见附件1）。

（三）法定代表人证明书及授权委托书（原件加盖公章）。

（四）法定代表人及受委托人身份证复印件（复印件加盖公章）。

（五）商务能力、人员配备证明文件，项目方案（技术能力）及报价单（原件加盖公章）。

（六）投标人无重大违法记录声明函（原件加盖公章，格式自拟）。

（七）投标及履约承诺函原件（格式见附件2）。

（八）投标人认为有必要提供的其他材料。

投标文件一式五份（一正四副），每套纸质材料密封并加盖骑缝章，封面注明投标人的名称、地址、联系人及手机号码。

九、重要提示

投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

（一）未在规定时间内将投标文件送达规定地点的。

（二）投标人不具备投标资格要求，或未提交相应资格证明材料。

（三）投标文件未按规定密封、签字、盖章。

（四）投标文件无法定代表人签字或无法定代表人有效授权委托的。

（五）投标总价高于预算金额（最高投标限价）的。

（六）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价。

（七）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标单位不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标单位不能证明其报价合理性的。

（八）所投服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求。

（九）法律、法规规定的其他情形。

十、评标方法

（一）评分规则

评标采用综合评分法。确定中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术或服务方案优劣顺序排列。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 人员配备 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 30分 | 30分 | 20分 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 资质 （5分） | 1.具备工程咨询综合资信甲级证书，得2.5分； 2.具备工程咨询专业资信甲级证书，得2.5分。 3.以上两项合计满分5分。 | 1.要求提供有效的认证证书及资质证书作为得分依据； 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 |
|  | 经验 （10分） | 自2023年1月1日至今（以合同签订时间或中标通知书落款时间为准），承担过政府投资固定资产投资项目后评价工作： 1.各级政府委托的后评价项目咨询业绩，每份业绩合同得2分。 2.本项满分10分。 | 1.投标人须提供项目合同关键页或中标通知书原件扫描件，作为得分依据。未提供或提供不清晰导致无法判断的，不得分。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 |
|  | 诚信管理情况（5分） | 符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标截止时间，投标人没有在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或深圳市政府采购监督管理网（http://zfcg.sz.gov.cn/）或深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台（https://www.szggzy.com/static/index.html）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）等官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。 | 1.投标人须提供相关截图作为佐证材料，未提供有效证明材料的不得分。 2.投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 |

2.技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力评分30分 | 项目实施方案 （10分） | 本项目需求理解准确、整体设计方案合理，理念领先，功能考虑全面，规划合理，切实可行，内容必须包含（缺少任意一项不得分）： 1、工作方法； 2、工作内容与思路； 3、工作流程。 | 1、方案中内容体现完整、思路清晰得6分。 2、在此基础上，采购评审小组根据各投标人的具体内容进一步评审： （1）方案中内容可操作性强，加4分； （2）方案中内容可操作性较强，加3分； （3）方案中内容可操作性一般，加1分； （4）方案中内容可操作性不足，不加分。 |
|  | 重难点分析及应对措施、合理化建议 （10分） | 对本项目重点难点进行分析，找准问题的原因，并提供对项目难点的技术支持及对应措施，进行合理化建议。内容必须包含（缺少任意一项不得分）： 1、项目重点难点分析； 2、重难点应对措施； 3、相关的合理化建议。 | 1、重难点分析及应对措施、合理化建议内容完整得6分。 2、在此基础上，采购评审小组根据各投标人的具体内容进一步评审： （1）项目重点难点分析透彻、解决方案针对性强的，加4分； （2）项目重点难点分析基本清楚、解决方案针对性较好的，加3分； （3）项目重点难点分析一般、解决方案针对性一般的，加1分； （4）项目重点难点分析不全面、解决方案差的，不加分。 |
|  | 质量保障措施及方案（5分） | 投标人提供质量保障措施及方案，内容必须包含（缺少任意一项不得分）： 1、项目时间管理制度与措施； 2、项目质量管理制度与措施； 3、项目期间的安全管理措施。 | 1、质量保障措施及方案内容完整，能够体现对工作的全面认识，得6分。 2、在此基础上，采购评审小组根据各投标人的内容完整性进一步评审： （1）项目定位认知准确，服务质量管控措施十分贴合项目需求的，加2分； （2）项目定位认知基本准确，服务质量管控措施基本贴合项目需求的，加1分； （3）项目定位认知一般，服务质量管控措施一般的，加0.5分； （4）项目定位认知模糊，无具体的服务质量管控措施的，不加分。 |
|  | 服务承诺 （5分） | 投标人提供《项目服务承诺》从以下3个方面进行评审（缺少任意一项不得分）： 1、给出明确的承诺服务年限； 2、详细阐述响应时间； 3、详细阐述项目承诺服务内容。 | 1、服务承诺内容完整得3分。 2、在此基础上，采购评审小组根据各投标人的内容完整性进一步评审： （1）服务承诺内容全面，满足招标文件要求的，得2分； （2）服务承诺内容基本到位，满足招标文件要求的，得1分； （3）服务承诺内容一般，基本满足招标文件要求的，得0.5分； （4）服务承诺内容较差的，不加分。 |

3.人员配备

| 得分依据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人员配备评分30分 | 项目负责人1人 （12分） | 1）具备本科或以上学历（需提供学历证书复印件）； 2）具备注册咨询工程师（投资）证书（需提供执业证书复印件）； 3）具备正高级工程师证书（需提供职称证书复印件）； 4）以项目负责人身份承担过省级（含副省级城市）政府相关部门委托的后评价咨询业绩（业绩须提供合同，若合同中不能体现项目负责人姓名、职务等关键评审因素的，须同时提供加盖业主公章的说明或能体现评审要素的审计报告等文件）。 以上材料均需提供证明文件，不提供者不得分。 项目负责人同时满足以上四项得12分，满足三项得9分，满足两项得6分，少于两项不得分。 |
|  | 除项目负责人外，项目团队成员不少于10人 （18分） | 1）具备高级工程师证书，每提供1人得2分，满分6分（需提供职称证书复印件）； 2）具备注册咨询工程师（投资）证书，每提供1人得2分，满分8分（需提供执业证书复印件）； 3）作为项目团队成员参与过政府投资后评价项目的工作，每提供一人得1分，满分4分（业绩须提供合同，若合同中不能体现团队成员姓名等关键评审因素的，须同时提供加盖业主公章的说明或能体现评审要素的审计报告等文件）。 以上材料均需提供证明文件，不提供者不得分。 以上一人具有多个证书只能在其中一项得分，不重复计分。 |

4.项目报价

投标报价不得超过项目预算金额。以投标人所报的有效报价中的最低价作为基准价，各投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*20分，本项满分20分。

附件1：供应商基本情况表

附件2：投标及履约承诺函

附件1：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

投标及履约承诺函

我单位承诺：

1.依法缴纳税收和社会保障资金。具备项目所必需的人员和专业技术能力。参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

3.参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

4.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

2.组建专业团队，依据项目行业特点和建设内容，成立覆盖各专业领域的后评价工作团队，成员的业务能力、工作经验符合项目后评价需求，有效提升项目评估质量。

3.按时交付成果，制定合理的项目进度计划，细化工作任务，保证项目各阶段任务如期完成。及时召开成果讨论及进度沟通协调会，有问题及时反馈、及时沟通、及时解决。

4.把控成果质量，严格按照项目工作要求完成各项任务，最终成果提交应邀请相关领域专家开展审查工作，并根据各方意见修改完成后提交送审稿，保障成果顺利交付。

5.签署保密协议，严格履行保密义务，对项目开展过程中涉及的资料、文件、数据，以及通过提供服务形成的交付成果，未经我局同意，严禁对外公开或用于其他用途。

6.我单位已认真阅读本项目需求，我单位承诺按时递交标书。

7.我单位承诺不非法转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

联系电话：

日期：   年   月   日