附件

龙华区2024年民生实事上半年落实情况汇总表

| 民生事项 | 序号 |  | 项目名称 | 上半年目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16-7 | 深圳高级中学（集团）北校区风雨连廊建设工程（联系人：冷瑜辉， 19924465546） | 施工进度60%。 | 完成施工进度60%。 |  |  | 民治街道 | / |
|  |  | 21-5 | 民治街道上河坊小区长者服务点装修工程（联系人：邓雨，13510098228） | 完工。 | 已完工。 |  |  | 民治街道 | / |
|  |  | 21-6 | 尚誉红山里“一老一小”服务示范点 （联系人：邓雨，13510098228） | 每季度最少开展日常活动16场、兴趣课堂6次、健康指导活动6场、志愿队伍活动12次。 | 上半年我街道共开展了35场日常活动，举办12次兴趣课堂，组织健康指导活动15场，开展志愿者活动25次。 |  |  | 民治街道 | / |
|  |  | 23-5 | 民华路（民治大道-民愉路）工程（联系人：杨健，13510559899） | 完成施工进度60%。 | 民华路已完成所有地下管线铺设，第一层水稳层完成70%，正在平整人行道及非机动车道基层，完成整体进度约70%。 |  |  | 民治街道 | / |
|  |  | 31-16 | 圣莫丽斯小区西侧边坡等6个边坡挡墙治理工程（一标段） （联系人：陈剑松，13528827099） | 完成施工进度60%。 | 完成施工进度70%。 |  |  | 民治街道 | / |
| 平安建设中心：建设1个街道平安建设中心。 | 33 |  | 民治街道平安建设中心（联系人：李斌，13602684335） | / |  |  |  | 民治街道 | / |